附件4

《石家庄市信息化建设项目需求方案编制大纲》

一、项目基本信息

- 项目名称及所属领域与类别

项目名称：石家庄市财政信息化服务数字化监管平台。

项目类型：政务服务、机关办公保障、公共服务及民生保障。

服务对象：政府、内部专用。

项目类别：新建。

- 项目需求单位

需求单位名称：石家庄市财政局

联系人：尚云  信息管理中心工程师  18503255103。

- 项目资金来源和概算上限

资金来源：市级财政拨款

项目概算：99.9万元

- 项目实施周期

项目实施周期：3个月。

- 项目立项依据

财政部《财政网络安全总体策略》

省财政厅《关于做好网络安全专项行动防守工作的通知》

市公安局《关于开展供应链安全风险排查整治专项工作的通知》

市委网信办《关于开展网络数据安全自查评估的通知》

二、项目需求主要内容

（一）项目需求背景

市财政信息化系统业务数据涉及全市2126家预算单位、412家非税执收单位、788家票据使用单位和21家商业银行。各类硬件设备及软件系统近1000台（套），为财政信息化提供技术服务的厂商约30家。近年来，因信息化服务商存在信息泄露、恶意代码、漏洞、后门等安全隐患，财政应用系统被攻击、资金被盗用事件时有发生，财政资金及关键业务数据面临极大安全风险。

2020年国家网信办《网络安全审查办法》、2023年财政部《财政网络安全总体策略》、2024年省财政厅《关于做好网络安全专项行动防守工作的通知》、市公安局《关于开展供应链安全风险排查整治专项工作的通知》以及市委网信办《关于开展网络数据安全自查评估的通知》等均对提供信息化服务的供应链企业安全提出了明确要求。

根据上述文件相关要求，目前我局在供应链安全管理中存在以下隐患：

1. 供应商安全管理不足导致的安全漏洞渗透

供应商自身安全防护能力薄弱（如缺乏漏洞修复机制、未定期进行安全自查），极可能被攻击者利用入侵财政局系统。

2. 第三方软件/硬件植入恶意代码或后门

供应商提供的设备、软件或更新包中可能存在被植入后门、恶意程序（如固件级攻击）等风险，引起下述危害：一是通过网络传播至财政局核心业务系统，引发数据篡改或业务中断；二是期潜伏并窃取财政敏感数据（如预算信息、资金流向），甚至远程操控关键系统。

3. 数据泄露与隐私合规风险

供应商在项目实施或运维过程中接触财政数据，可能因数据保护措施不健全，敏感财政数据（如纳税人信息、人员工资）外泄，引发公众信任危机及社会舆情。

4. 信息化服务商过度权限滥用

供应商在运维过程中获得过高系统权限（如数据库管理员权限），可能有意或无意滥用权限（如越权访问、配置错误），造成财政资金被盗用。

（二）项目建设目标

为贯彻落实国家、省、市网络安全主管部门关于供应链安全工作的相关要求，我局亟需加快《市财政信息化服务数字化监管平台》建设。主要内容包含：一是开发信息化服务商管理模块，督促相关信息化服务商建立自己的网络安全风险防控体系，自主进行安全风险排查工作，利用管理手段和技术手段防范各类安全风险，定期提交相关文档，定期对信息化服务商网络安全水平进行评估；二是开发信息化项目管理和资产管理模块，规范信息化项目全生命周期管理流程，统一管理项目文档、项目资产数据；三是利用资产管理模块对信息化资产分级细化管理，让信息化服务商在项目中主动参与到财政局信息化资产细化管理，对各类资产、特别是可能存在风险的资产进行细化标注，例如：软件资产中的开源组件管理、服务地址台账等；四是开发项目维护管理模块，建立信息化服务商运维操作的安全路径，信息化服务商通过维护工单对接财政局运维安全管理平台完成项目维护操作，严格管控维护操作命令、文件上传下载、剪贴板等，有效防控信息化服务商恶意操作、数据窃取、违规网络连接等风险。

（三）项目需求分析

1.业务功能及流程分析

本项目旨在构建石家庄市财政局信息系统信息化服务商数字化监管平台，该平台将网络安全运维管理向外扩展至信息化服务商，以监督其信息安全风险。同时，通过规范信息化项目管理，实现对项目全周期的数字化监管。此外，该平台还将促进信息化服务商参与运维安全管理，确保运维资产全生命周期的动态精准控制。

信息化服务商数字化监管平台以信息化服务商为主要用户，主要设计包括信息化服务商管理、信息化项目管理、项目资产管理、项目维护管理等系统。

信息化服务商管理，维护企业基本信息，管理账号，向下关联着信息化项目。

信息化项目管理，规范项目管理流程，汇总项目文档，实现信息化项目全流程数字化管理。

项目资产管理向上与项目进行关联，向下与供应链维护管理关联，横向与财政局原有运维系统：基础资源监控、日志收集与分析、运维安全管理进行数据打通，从而实现资产全生命周期、动态精准管控。

项目维护管理向上关联资产记录，横向与财政局内部运维安全管理服务管理、工单管理实现信息流转，对项目维护的全过程进行审核、监督、记录。

2.业务、信息量估算

本项目涉及提供技术支持服务的信息化服务商超过30家。各类硬件设备近1000台，应用服务器、中间件、数据库服务器超过100台，虚拟机、应用容器近200个。

3.系统功能需求

本次石家庄市财政局信息化服务商数字化监管项目主要需求如下：

以实景方式展现两个机房的所有信息化设备，发现设备故障后，定位更快。

和现有的设备监控系统对接，设备或系统发生故障后实时呈现。

和设备有关联的所有企业信息展示（厂商、供货商、维修）。

每个设备为那些应用提供服务，设备损坏会影响那些业务。

每个设备和系统二维码展示供应链信息，机房实地巡检发现问题，更快的定位问题。

4.系统性能需求

本项目涉及信息资产数量约为1500个，其中物理资产约1000个，包括网络设备、安全设备、服务器等，软件虚拟资产约200个，包括虚拟机、中间件、应用服务器、数据库、应用容器等，预计日访问量为1000次/天。

信息资产运维图形界面一路带宽占用设计2Mbps,设计并发100路，网络带宽估算约为200Mbps。

5.数据资源共享需求

本系统需要与现有的监控系统、日志系统、运维安全管理系统的对接，实现与本系统的有效数据互联，确保系统间的信息流通和协同工作。本系统支持信息共享，但因该系统为基础运维系统，不能进行业务协同。

6.视频资源共享需求

本项目未涉及视频资源共享需求。

7.系统安全需求

本系统需要的安全需求为等保二级测评及软件测评

8.信息标准化需求

本系统未涉及信息化标准化需求

（四）部署方式与共性资源使用计划

部署方式：财政局数据中心机房

共性资源使用计划：不利用利用市政务云平台支撑资源集中部署

（五）利旧计划

本项目所需要的数据存储资源、数据计算资源、安全防护资源全部利旧，使用现有财政信息化资源即可。

（六）与其他信息系统的关系

本系统需要与现有的监控系统、日志系统、运维安全管理系统的对接，实现与本系统的有效数据互联，确保系统间的信息流通和协同工作。

（七）数据共享交换计划

本项目为基础运维项目，不涉及数据共享交换计划。

三、项目需求预期成效

该项目实施完成后，可以及时、准确的定位问题，保障财政业务系统高效运转，确保每一笔财政资金的及时支付，让在市完成招投标的企业，感觉到财政资金支付的效率的提升，对我市营商环境的提升起到积极推进作用。

附表1

石家庄信息化项目需求基本情况表

| 项目名称 | 石家庄市财政信息化服务数字化监管平台 | 所属专项 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 需求部门 | 石家庄市财政局 |  |  |
| 服务对象 | □公众服务 □企业服务 □政府服务 □内部专用 □其他 | 项目类型 | □国家垂直系统 □省建垂直系统 □政务服务 □社会治理 □机关办公保障 □公共服务及民生保障 □信息化硬件设备采购 □全市基础设施及网络安全 □其他 |
| 项目需求简介 | 信息化服务商存在安全风险 当前供应链中的企业安全风险日益凸显，包括但不限于供应商的安全管理不足、供应链中的安全漏洞、以及供应链中断等。这些风险可能导致信息泄露、服务中断，甚至业务损失。 按需定制信息化服务商安全风险监督系统，对信息化服务商信息安全管理情况进行动态监督，降低信息化服务商网络安全风险对财政业务的影响。 信息化项目实施缺乏规范管理 信息化项目在实施过程中，往往缺乏统一的规范和标准，导致项目管理混乱，资源分配不合理，项目进度难以控制，最终影响项目质量和效率。 按需定制信息化项目管理系统，建立项目验收统一标准，信息化服务商按照项目管理规范进行施工，按要求提供全部项目材料，完成“交钥匙”工程真正实现项目从信息化服务商到财政局的“全面交接”。 信息资产管理缺少动态管控手段 信息资产的动态管控是确保信息系统安全的关键。然而，目前在资产管理上存在底数不清、数据不准确的问题，导致无法有效监控和控制资产的生命周期，增加了安全风险。 按需定制信息资产管理系统，关联已有各大运维系统，动态精准掌控信息资产，建立服务地址台账，理清网络安全攻击面，做到“有的放矢”，降低安全攻击风险，提升财政业务网络安全水平。 |  |  |
| 需求政策依据及批示 | 省财政厅《关于做好网络安全专项行动防守工作的通知》 市公安局《关于开展供应链安全风险排查整治专项工作的通知》 市委网信办《关于开展网络数据安全自查评估的通知》 |  |  |
| 项目需求预计达成效果 | 将网络安全运维管理范围从组织内部延伸至外部信息化服务商，对信息化服务商信息安全风险进行监督；规范信息化项目管理、资产管理，开展对信息化项目全过程的数字化监管；督促信息化服务商协助、参与运维安全管理工作，实现运维资产全生命周期动态精准管控。 以实景方式展现两个机房的所有信息化设备，发现设备故障后，定位更快。 和现有的设备监控系统对接，设备或系统发生故障后实时呈现。 和设备有关联的所有企业信息展示（厂商、供货商、维修）。 每个设备为那些应用提供服务，设备损坏会影响那些业务。 每个设备和系统二维码展示供应链信息，机房实地巡检发现问题，更快的定位问题。 |  |  |
| 涉密情况 | □非密 □涉密 □机密 □绝密 | 运行网络 | □政务外网 □政务内网 □互联网络 □部门专网 （专网名称： ） |
| 建设类别 | □拟建新增 □重建更新 □在建升级 □其他 | 建设形式 | □自建项目 □市级项目 □省级项目 □国家级项目 |
| 涉及行业/领域 | 财政 | 建设周期 | 预计3个月 |
| 采购及投资情况 | 投资类型：□政府采购 □租赁 □政府购买服务 □其他 |  |  |
| 资金来源 | □国家专项 □省级专项 □市级专项 □其他财政 □自筹自支 □国债资金 □专项债资金 □PPP类 □其他 |  |  |
| 预计投入的服务器资源（配置及数量） | 0 | 是否云部署 | □是 □市政务云 □其他云服务商： □否 |
| 数据存放形式 | □本地存储 □云端存储 □无存储 □异地备份 □其他（请注明）（ ） |  |  |
| 是否计划使用 共性资源 | 否 是，使用的共性资源包括： 具体计划为：系统部署在财政局数据中心机房，本项目所需要的数据存储资源、数据计算资源、安全防护资源全部利旧，使用现有财政信息化资源即可 |  |  |
| 是否与其他单位业务系统相关联 | 是，关联单位名称： □否 |  |  |
| 预计可实现为本需求提供共享的单位及数据 |  |  |  |
| 本单位现有业务系统间是否为该项目提供共享信息 | 否 可，共享的信息为：设备详细信息 |  |  |
|  | 如果可提供共享，共享方式为: □（中间）数据库连接 □开放接口调用 前置机共享交换 □其他 |  |  |
|  | 共享频率： □定期交换 （□年□季□月□周□其他 ） □实时共享 |  |  |
| 预计可否为其他单位业务系统提供共享信息 | 否 □可，共享的信息为： |  |  |
|  | 如果可实现共享，共享方式为: □（中间）数据库连接 □开放接口调用 □前置机共享交换 □其他 |  |  |
|  | 共享频率： □定期交换（□年□季□月□周□其他 ） □实时共享 |  |  |
| 预计本项目需求是否利旧 | 否 是，利旧的具体内容介绍：本项目所需要的数据存储资源、数据计算资源、安全防护资源全部利旧，使用现有财政信息化资源即可 |  |  |

附表2

系统功能点清单

| 序号 | 功能点名称 | 功能描述 | 关联性描述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 资产整理服务 | 1、制定信息资产管理办法：需要根据国家相关法律法规和财政局的具体情况，制定一套完整的信息资产管理办法。这包括资产的分类、管理责任、使用流程、安全保护措施等。 2、编制资产类型属性目录：参考《固定资产等资产基础分类与代码》国家标准（GB/T 14885-2022），对财政局的信息资产进行分类，并编制详细的资产类型属性目录。 3、资产属性分级分类：对信息资产进行分级分类，可以根据资产的保密性、完整性、可用性和安全性等属性进行分级，如一般、重要、关键等级别。 4、对现有资产进行清查、编目登记：进行资产清查，包括账务清理、财产清查等，确保账实相符。清查后，对资产进行编目登记，记录资产的详细信息，并建立资产卡片。 5、现有资产信息录入资产管理系统：将清查和编目登记的资产信息录入资产管理信息系统，生成资产二维码，实现资产的动态管理。 |  |  |
|  | 信息化服务商管理 | 1.信息化服务商机构/用户管理 财政局运维管理人员对信息化服务商机构、用户进行管理。 2.信息化服务商基本信息管理 信息化服务商用户维护本企业基本信息，包括经营地址、联系方式、主要负责人、企业营业执照、其他行业资质、对外网站地址等。 3.信息化服务商安全风险管理 信息化服务商应定期对自身信息安全进行自查，或委托第三方进行安全风险评估与检测，定期提交相关安全风险相关文档，包括但不限于以下内容：  企业信息安全管理制度  企业对外信息发布管理流程  企业内部网络结构说明  企业软件开发代码管理说明  定期（每年）企业信息安全自查报告  定期（每年）安全风险评估报告信息化项目管理 |  |  |
|  | 信息化项目管理 | 1.项目基本信息管理 信息化服务商用户维护项目基本信息，包括项目名称、项目金额、项目工期、项目负责人、项目服务期等内容。 2.项目合同管理 信息化服务商上传并管理供应链相关合同，单个项目支持可关联一个或多个合同。 3.项目文档管理 信息化服务商维护项目相关文档，包括但不限于：设计方案、投标方案、实施方案、施工报告、验收报告、产品安全检测报告、项目安全评估报告等。 |  |  |
|  | 项目资产管理 | 1.资产生命周期管理 资产全生命周期管理，记录资产从购买、项目实施与验收、资产使用、资产维护维修、升级，配置变更、运维连接、运维工单等，直至最终设备下线处置整个生命周期全部数字化信息。 资产全生命周期管理以时间线可视化形式进行展示。 资产全生命周期管理，资产状态包括创建、存储、使用、维护、维修、处置等：  资产创建：由信息化服务商创建资产，录入资产相关属性信息，按照项目实施维护资产配置与关联关系，明确资产各种服务地址，定位实体资产机架空间位置。项目实施完成对资产进行移交。  资产存储：组织内运维管理人员将核对项目资产后将资产转为库存状态。  资产使用：组织内运维管理人员核对项目资产信息后将资产转为使用状态。  资产维护：资产需要进行维护时，信息化服务商提出申请，组织内运维管理人员审核批准后，供应链人员可以连接运维资产进行技术维护，资产维护工单记录在资产全生命周期管理中。  资产维修：信息资产出现问题需要下线维修时转换为维修状态，资产维修工单记录在资产全生命周期管理中。  资产处置：信息资产退出使用时，组织内运维管理人员将资产转为处置状态，并表明资产处置详细情况。 2.实体资产二维码管理 实体资产二维码管理，按需定制实体资产二维码标签，标识资产ID，资产信息获取地址等信息。资产二维码管理支持二维码打印功能，提供资产详细信息二维码扫描查询接口。无需APP直接扫描二维码即可查询资产详细信息，每次扫描被后台程序自动记录，更新最新扫描事件，实现资产自动盘点功能。 3.软件资产管理 相较于物理存在的实体资产，各类软件资产管理难度更大。软件资产包括但不限于操作系统、数据库、中间件、业务应用软件、数据管理软件、安全管理软件、运维软件等。软件资产管理除资产信息、属性管理外，更关注的是自身提供的服务地址和软件之间的关联关系。 4.资产间关联关系管理 通过资产关联关系能够了解系统设备之间的关系、快速评估故障的影响范围、分析故障可能原因，有效提高运维工作效率。资产管理支持资产到资产、资产到资产属性、资产属性到资产属性等关联方式，能够一键绘制资产关联关系图。 5.IP地址管理 IP地址是IT信息系统中最重要的运维要素，将IP地址也遵循运维“空间”理念，内置为资产重要属性进行管理。 与传统的IP地址规划类软件不同的是，资产管理增加IP用途管理，可将特定地址池和地址分配原则与用途进行绑定，将IP地址规划策略思想有效贯彻到具体地址分配过程中。 地址自动计算，IP子网/地址分配自动计算，每次规划分配IP子网或IP地址时只需要提出要求，系统会自动计算出哪些是可用备选的IP资源或地址，避免人为计算失误或者IP地址重复分配的情况。 IP地址规划可视化，创造性增加了IP地址规划可视化功能，可以对照特定的拓扑图进行地址分配，防止漏分或错分IP资源。 6. 机柜空间管理 资产管理可以对多个机房内多机柜空间进行管理，支持自定义机房、自定义机柜参数和位置。资产高度和机柜位置与机房空间直接链接，可自动生成机房三维模型。 机柜三维模型可以按需显示资产信息、监控报警信息、日志信息、资产关联信息等内容。 机柜空间具备物理占位属性，资产管理模拟占位逻辑，新建资产选择机柜位置时能够自动跳过已经占用或空间高度不足的机柜位置。 7.状态关联与资产全透视 为改变传统资产管理“账物两张皮”的状况，本次项目计划将资产与多个运维系统进行关联，实现资产状态动态更新、实时联动功能。 资产在线状态：资产状态实时检测，资产配置检测地址，通过对ICMP或TCP端口定时检测，记录检测结果，时刻掌握资产在线状态。 资产关联监控系统：资产管理与基础监控系统底层打通，将资产与监控主机进行关联，资产系统能够获取到最新的监控数据。 资产关联日志系统：资产管理与日志收集与分析系统底层打通，将资产与日志源主机进行关联，资产系统能够获取到最新的日志信息。 资产关联运维安全管理系统：资产管理与运维堡垒机系统底层打通，实现运维连接、运维工单、配置基线等直接与资产有效关联，为资产生命周期管理提供运维数据。 利用统一的全局资产表有效关联的基础资源监控、日志收集与分析、运维操作、配置管理等内容。资产全透视功能设计在一张图上显示了资产信息、机柜空间信息、监控事件信息、运维连接历史信息、配置基线信息、资产生命周期事件等内容，将横跨多个系统数据统一索引、集中展示，将极大的提升运维工作效率。 8.服务地址台帐 资产管理支持全局服务地址表，包括协议、IP地址、端口号、应用地址等内容，资产管理、IP地址管理录入的服务地址将被统一记录。信息化服务商在项目移交前应报告项目全部服务地址，并在系统发生改变时及时完成变更。 通过资产管理内服务地址台账功能，财政局运维管理人员将能够全面动态掌握业务系统的全部服务地址，为全面掌控网络安全攻击面提供基础数据。 9. 服务弱口令自动检查 资产管理与运维安全管理系统（堡垒机）底层打通后，能够获取全部运维连接的连接凭证，可配置定时任务对连接凭证中的口令复杂度进行检测，及时发现弱口令类安全风险。 |  |  |
|  | 项目维护管理 | 1. 维护申请管理 信息化服务商按需提交维护申请，明确需要维护的资产、影响范围、维护过程等信息。 维护申请管理对接运维安全管理系统（堡垒机）的服务请求模块，财政局运维管理人员对维护申请进行审核。 维护申请审核通过后，财政局运维管理人员可以按需将运维资产状态改为“维护”状态，信息化服务商可以对相关资产信息进行变更、订正等维护操作。 信息化服务商完成维护操作后，财政局运维管理人员适时关闭维护请求，并将运维资产状态改为“使用”。 2.维护工单管理 维护申请审核通过后财政局运维管理人员可以一键生成运维工单，工单内可为相关运维连接进行临时授权，方便信息化服务商人员通过堡垒机进行运维操作。 信息化服务商的全部运行维护操作将全程被记录。 信息化服务商完成工单内要求的全部工作后，由财政局运维管理人员适时关闭维护工单。 信息化服务商在整个维护过程中，无需真正运维连接的凭证（用户名/密码），只要财政局运维管理人员对特定运维连接进行临时工单授权，工单关闭或限时到期，运维授权将自动关闭。 |  |  |
|  | 系统数据互联 | 利用现有监控系统、日志系统、运维安全管理系统的接口，定制开发数据交互功能，实现与本系统的有效数据互联，确保系统间的信息流通和协同工作。 1、 功能详细设计，梳理系统数据互联需要实现的功能。 2、 掌握原有系统接口，熟悉原有系统提供的API接口。 3、软件开发与集成，对接现有监控系统、日志系统、运维安全管理系统，充分利用原有系统的接口规范，编写代码实现数据交互功能，以确保能够通过API接口进行通信和数据交换。 4、功能验证与测试，开发完成后，进行彻底的测试，包括单元测试、集成测试和性能测试，确保数据交互的准确性和稳定性。根据测试结果进行优化，提升系统性能。 |  |  |
|  | 系统安全要求 | 由于本次项目关注的主要用户是与石家庄市财政局信息系统相关的信息化服务商，属于外部用户，系统设计时要重点考虑系统安全、数据安全、操作安全。 4.7.1 资产安全分级管理 资产管理应支持多维度分组，资产属性分级管理： 资产多维度分组，支持按照项目合同、相关信息化服务商、运维管理域等多个维度进行分组，可自定义分组方式，方便灵活进行批量管理与操作。 资产属性分级，资产属性按照重要程度分为，从高到低，分为关键、重要、一般三个等级，按照信息化服务商项目相关性，为该企业在项目管理中进行定级，有效限制信息化服务商对财政信息资产的知悉范围和程度。 4.7.2 资产数据加密存储 为了确保信息资产数据安全，满足国家有关密评要求，应设计数据库加密存储。选择符合国家标准的加密算法，根据《信息安全技术 信息系统密码应用基本要求》GB/T 39786-2021，选择SM4国家标准加密算法，以确保加密的强度和有效性。在保存/修改资产关键信息时，软件后台调用符合国家密码要求的服务器密码机对入库数据进行加密。 4.7.3 信息化服务商访问安全 1、身份鉴别 对接石家庄市财政局用户指纹管理平台，实现信息化服务商数字化监管系统基于生物特征的身份鉴别功能，确保用户登录安全。 2、权限控制 根据信息化服务商在项目中的角色，分配不同权限，有效控制访问财政局信息资产的范围、资产属性级别。 运维操作授权，信息化服务商对项目内运维资产提出操作申请，明确操作目的和原因，影响范围和时间，应急方法后，由财政局运维管理人员进行审批，申请正式批准后，信息化服务商才能具备操作指定运维连接的权限。 3、数据防泄漏 前端水印：前端水印是一种有效的防泄漏设计，它可以在用户浏览网页时，在页面上添加一层带有特定信息（如文字、图片或图案）的半透明覆盖层。水印信息具有不可编辑性和不可删除性。信息化服务商登录后，系统数据界面、运维操作界面，均覆盖网页水印，显示当前用户单位和名称，有助于保护网页内容的版权和防止未经授权的复制或传播。 数据导出加密:本次监管平台数据导出功能，应设计导出时加密功能，正常数据导出经过审批流程，数据方可合规解密，未经授权导出数据将无法解密。 |  |  |
|  | 密码机 | 提供数据加密/解密服务 |  |  |

(注：描述系统主要功能点)