石家庄市政府投资项目代建中心

2019年度预算项目自评报告
一、绩效自评工作开展情况

（一）制定工作方案

接到市财政局《石家庄市财政局关于开展2019年度财政专项资金部门绩效自评工作的通知》后，我中心高度重视，对2019年度预算项目进行了认真梳理，按照全覆盖原则，涉及绩效自评价的项目共计33个。由于我单位涉及项目较多，自评价任务较重，为了更好的开展该项工作，真实反映2019年预算执行情况，为下一年度预算编制及执行提供参考，切实提高财政资金使用效益，中心制定了预算绩效自评价工作流程及方案，明确各科室职责，设定时间节点，确保该项工作达到预期效果。

（二）安排部署工作

根据绩效自评价工作流程及方案，我中心于2020年3月20日，召开了2019年度绩效自评价工作会议。会议传达了《石家庄市财政局关于开展2019年度财政专项资金部门绩效自评工作的通知》，并按照该《通知》有关要求，安排部署了绩效自评价工作。由计财科牵头，制定评分标准及评分办法，各预算项目主管科室，根据评分要求，对负责的预算项目进行自评打分，并根据得分情况，对项目执行中出现的问题进行深刻剖析，并制定下一步整改方案。会议指出，计财科要根据中心各科室职能及人员变动，重新调整绩效评价小组人员名单，由绩效评价小组对各项目上报的绩效自评表及相关材料进行把关审核，评价结果要与下年度预算挂钩。

（三）审核上报资料

4月17日，各科室上报预算项目自评表及自评报告，计财科负责进行梳理汇总。4月24日，组织召开自评价工作小组会议，对各项目自评表及自评报告进行初步审核，自评价工作小组提出修改及补充意见，由各科室根据修改意见进行修改完善。5月8日，各项目自评价表及报告修改完成。由计财科负责根据各项目自评情况于5月22日，形成中心部门绩效自评价报告，上报中心领导审议。审议无误后，按时上报财政部门。

（四）财务管理

代建中心成立之初，根据《会计法》、《中华人民共和国预算法》等有关规定，制定了《石家庄市政府投资项目代建中心财务管理办法》，经过两年多的运行，根据各科室职责变化，于2020年年初对中心《财务管理办法》进行了修订。修订后的《财务管理办法》从预算管理、预算执行、审批管理、财务公开与监督等方面，对财政资金的支出层层约束，加强了资金支出的规范性。进一步细化各项支出范围、支出标准、支出程序、审批权限、审批程序，进一步明确资金支出各审批层级的责任，压实责任，切实强化制度执行力。计财科严格按照财务管理有关规定及中心财务管理办法审核资金支出，结合财政和审计要求，对资金支出做了更加详细的说明，对每一笔支出所需的票据规范要求，从源头上把好资金预审关口。与财政部门保持沟通，积极协调，争取各项目资金足额及时拨付至中心账户。满足付款条件后，第一时间将项目资金拨付到位，保证中心各项目顺利开展。在保证资金支付依法合规的基础上，进一步提高资金支出进度，我们制定了工程资金拨付流转卡，严格把控各环节流转时间，加快资金支出进度。

（五）监督检查情况

2019年度，审计部门对我中心代建的市委党校迁建项目进行了工程竣工决算审计，我单位已根据审计审定结果对该项目账目进行了调整。配合审计部门对儿童医院项目进行了阶段性跟踪审计，对第一医院等四个重点代建项目进行了联合检查，检查显示我单位代建项目合规性较好，我单位对审计部门提出的一些问题，及时进行了整改。

二、绩效目标实现情况

我单位各项目绩效目标总体完成情况较好，自评得分均在90分以上，其中，党校、老年大学等七个项目得到了100分。各项目年初建设目标均已完成。下一步我们将从以下几个方面进一步提高绩效目标完成率：一是对已完工项目加快财政评审，待评审结果出具后，加快资金支出。二是加强与使用单位沟通协调，督促其尽快完善相关手续加快工程施工进度。三是进一步加强预算编制精确度，以本年度自评价结果作为下年度预算编制的参考，确保财政资金使用效益。

三、绩效目标设定质量情况

2019年度各项目绩效目标设定质量参差不齐，多数项目预算绩效目标设定较为详细，列明了全年的建设任务，能够全面反应项目整体绩效执行情况，有利于考核项目绩效完成情况。也存在部分项目目标设定较为单一，有的项目甚至只设定了一个绩效目标，无法全面反应项目整体绩效执行情况。

四、整改措施

通过对2019年度预算项目自评价工作，发现在绩效制度建设、预算编制、项目绩效目标设定等方面存在一些问题，下一步，将在以下方面进行调整：一是进一步健全绩效管理相关政策，明确绩效管理工作流程，将绩效管理工作细化分工，责任落实到各个项目责任科室。二是进一步明确绩效管理工作领导小组及自评价工作小组职责，明确小组工作方案及流程，完善项目绩效考核指标体系建设，实现项目绩效考核科学化。三是进一步提高预算编制精确度。结合2019年度自评价结果，在下年度预算编制过程中，充分考虑资金支出的影响因素，提高预算编制的准确性，提高预算执行率。四是提高绩效目标设定质量。通过咨询相关专家或省级对口单位，提高项目绩效目标设定的科学性、规范性、全面性和可考核性。

石家庄市政府投资项目代建中心

2020年5月28日
