2020年石家庄市三环路修复养护工程设计                                                    招标文件

2020年石家庄市三环路修复养护工程设计
招 标 文 件

招标编号：HBBJ-2020-011-01
             招 标 人：石家庄市三环路管理处

招标代理：河北博嘉招标代理有限公司 

二〇二〇年四月
禁止投标人串通投标

禁止投标人弄虚作假

禁止投标人以行贿谋取中标

禁止投标人以他人名义投标

诚信自律  遵纪守法

违法必究
编  制  说  明
一、本招标文件是以《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《公路工程建设项目招标投标管理办法》（交通运输部令2015年第24号）等法律法规和部门规章为依据，根据中华人民共和国交通运输部《公路工程标准勘察设计招标文件》（2018年版），结合本项目特点编制而成的项目专用本。

二、本招标文件不加修改地引用了中华人民共和国交通运输部颁发的《公路工程标准勘察设计招标文件》（2018年版）中的《通用合同条款》，对中华人民共和国交通运输部颁发的《公路工程标准勘察设计招标文件》（2018年版）的“投标人须知前附表”、“评标办法前附表”、“专用合同条款”、“投标文件格式”的内容进行了相应补充、细化和完善。

三、本项目招标文件是由《公路工程标准勘察设计招标文件》（2018年版）以及本项目专用文件共同组成，投标人应将两者结合起来阅读、理解和使用。
目  录
第一卷

4

第一章 招标公告

第二章 投标人须知
10
39

第三章 评标办法

49

第四章 合同条款及格式

第二卷

83

第五章 发包人要求

第三卷

87

第六章 投标文件格式



第一章 招标公告

招标公告

2020年石家庄市三环路修复养护工程设计招标公告

招标编号：HBBJ-2020-011-01
1．招标条件
本招标项目2020年石家庄市三环路修复养护工程属于石家庄市财政年度预算项目，建设资金来自 市财政预算 ，出资比例为 100% ，招标人为石家庄市三环路管理处，招标代理机构为河北博嘉招标代理有限公司。项目已具备招标条件，现对该项目的设计进行公开招标。
2．项目概况与招标范围
2.1 项目概况

本项目包括三环路主线、北三环辅道、东三环辅道、西三环辅道、翠屏路、北斗路、青银连接线、新城大道、正定机场高铁站至航站楼道路、京港澳高速至高铁站李家疃连接线、和平西路西二环至鹿泉段改建工程范围内的道路小修挖补、桥梁维护及监测、路基排水防护设施维修、绿化补植、交通安全设施维修更换、照明监控设施维修更换等设计。

（1）三环路主线长46.078km，全线采用一级公路双向六车道标准建设，路基宽度为33米；全线互通立交桥13座，分离式立交桥13座，大桥2座，桥长26.03 km；匝道长40 km，路基宽8.25-25米。

（2）北三环辅道路线全长33.702km，其中一级公路7.31km，路基宽20米；二级公路26.39km，其中16米宽路基5.244公里，其余路段10－12米路基宽度不等；50米中桥一座。

（3）东三环辅道路线长12.3km，二级公路标准，路基宽13.5米，单向双车道。

（4）西三环辅道路线长16.3km，一级公路标准，路基宽24米，双向四车道。
（5）翠屏山路路线全长1.9739km，一级公路标准，路基宽55米，双向六车道。

（6）城市连接线石铜路一级路长4.6公里，宽44米，双向六车道；北斗路长1.2公里，宽12米。

（7）新城大道全线长7.18公里，为全封闭双向八车道高架桥，建设标准为城市快速路和城市主干路，道路红线宽度60米。
（8）正定机场高铁站至航站楼道路全长3.783Km，K0+014-K2+450整体路基宽度30米，双向四车道；K2+450-K3+796.534段分隔路基宽度20米，单向双车道。大桥996.8米/1座，小桥8米/1座，涵洞1道，互通立交2座，通道4座，辅道4.850Km，改路202米，站前广场1处，环广场路337.5米。
（9）京港澳高速至高铁站李家疃连接线全长5.253Km，其中主线4.736Km，一级公路标准，路基宽度26m，双向四车道，支线长0.517Km。
（10）和平西路西二环至鹿泉段改建工程设计标准为城市快速路及城市主干道，东起西二环东简良村，西至鹿泉区石柏大街附近的南海山村，全长8公里。其中桥梁4.5公里（高架桥3.1公里、三环跨线桥1.4公里），道路3.5公里，全线设有辅道、雨污水、绿化及照明工程。

2.2 设计周期及设计后续工作内容

（1）合同签订后15天内，提交施工图设计文件；

（2）施工期现场配合服务：从工程开工至施工结束。

    2.3  招标范围及标段划分

（1）本项目的施工图设计、预算文件编制，施工招标时所需的图纸、参考资料、技术规范、工程量清单以及后续服务等。

（2）本项目设计招标分为1个合同段。

3．投标人资格要求
3.1本招标项目要求投标人具有相应资格，并在人员等方面具有相应的设计能力。详见本公告附件1格审查条件

投标人应进入交通运输部“全国公路建设市场信用信息管理系统(http: //glxy.mot.gov.cn/)”中的公路工程设计资质企业名录，且投标人名称和资质与该名录中的相应企业名称和资质完全一致。
3.2 本次招标不接受联合体投标。

3.3 与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的单位，不得参加投标。单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标，否则，相关投标均无效。

3.4 在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）中失信被执行人名单、企业经营异常情况名录、重大税收违法案件当事人名单的投标人，不得参加投标。
4．招标文件的获取
4.1参加石家庄市公共资源交易的各方主体，登录石家庄市公共资源交易平台（http://110.249.147.67/G2/），按照“主体注册操作手册”进行相关信息注册、上传有关附件 （已完成注册的无需再次注册），完成后绑定企业 CA 数字证书，使用企业 CA 数字证书登录，再点击 “关注项目” ,方可下载招标文件及相关资料。 CA 办理业务咨询电话： 0311-82971337。

特别提示：潜在投标人在下载招标文件之前，需在“石家庄公共资源交易网”下载“【交通项目】投标工具操作手册、【交通项目】投标文件制作工具（7.8.1003.250）”才能够打开招标文件查看。技术支持电话：0311-89868327。

4.2 凡有意参加投标者，请登录“石家庄公共资源交易网”下载相关招标文件、澄清或修改等资料，并及时查看有无澄清和修改（现场不再发售招标文件）。网上发布后即认为所有潜在投标人领取了招标文件等相关资料， 未下载或未全部下载招标文件等相关资料，导致投标被否决的，自行承担责任；

4.3下载招标文件时间： 2020年04月14日 0:00 至 2020 年05月06日 9:29；

4.4招标文件售价0元，图纸售价/元，售后不退。

5．投标文件的递交及相关事宜
5.1 不组织进行工程现场踏勘并不召开投标预备会；

5.2  投标文件的递交

5.2.1投标文件应为加密的电子投标文件和纸质投标文件。电子投标文件递交的截止时间(投标截止时间，下同)为2020年 05 月 06 日9时30分。投标人应在投标截止时间前，通过互联网使用CA数字证书登录 “石家庄市公共资源全流程电子交易系统”，将加密的电子投标文件上传，递交时间即为电子签收凭证时间。逾期未完成上传或未按规定加密的电子投标文件，招标人予以拒收。

5.2.2纸质投标文件递交的截止时间(投标截止时间，下同)为2020年 05 月 06 日9时30分 (北京时间)，投标人应于当日8时30分至9时30分将纸质投标文件送至石家庄市公共资源交易中心开标室三楼开标四室（石家庄市槐安东路161号金明大厦C座，具体开标室以开标当天交易中心一楼电子屏幕上注明的开标室为准）。
逾期送达的、未送达指定地点的或不按照招标文件要求密封的投标文件，招标人将予以拒收。

6．发布公告的媒介
本次招标公告同时在河北省招标投标公共服务平台、中国河北政府采购网、石家庄公共资源交易网（http://www.sjzsggzyjyzx.org.cn/）上发布。因轻信其他组织、个人或媒体提供的信息而造成损失的，招标人、招标代理概不负责。

7．联系方式

招标人：石家庄市三环路管理处

地  址：石家庄市桥西区西三环路681号

联系人：鲁女士

电  话：0311-68020731
传  真：0311-68020260
招标代理：河北博嘉招标代理有限公司 
地    址：石家庄市桥西区红旗大街槐安路交叉口西北角翰林观天下23号楼12层

联 系 人：陈誉升
电    话：0311-89635809
传    真：0311-89635809
邮    箱：hbbjzb@163.com
8.附件

附件1、资格审查要求

附件2、评标办法

                                                    2020 年 04 月 14 日 
附件1：资格审查条件
附录1  资格审查条件(资质最低条件)
	资质等级要求

	投标人具有独立法人资格，持有工商行政管理部门核发的有效营业执照；具备工程设计综合甲级资质或公路行业甲级资质或公路行业（公路）专业甲级资质。


附录2  资格审查条件(业绩最低要求)
	业绩要求

	近5年内（2015年3月1日至今，以初步设计批复或施工图设计批复日期为准）至少独立完成过1条（段）一级及以上等级公路工程设计工作。


附录3  资格审查条件(信誉最低要求)
	信誉要求

	投标人在近1年（2019年3月1日至今）中不曾在公路项目中违约而被驱逐或因投标人自身的原因而使合同被解除。


附录4  资格审查条件(项目负责人最低要求)
	人 员
	数量
	资 格 标 准

	项目负责人
	1
	具有公路工程相关专业高级工程师，近5年内（2015年3月1日至今，以初步设计批复或施工图设计批复日期为准）至少担任过1条一级及以上等级公路工程设计工作的项目负责人。


附件1：评标办法
评标办法（综合评估法）

评标办法前附表

	条款号
	条款名称
	评审因素与评审标准

	1
	评标办法
	综合评分相等时，评标委员会依次按照以下优先顺序推荐中标候选人或确定中标人：

（1）评标价低的投标人优先；

（2）投标人满足资格审查条件(业绩最低条件)要求的业绩数量多的优先。

	2.1.1

2.1.3
	形式评审与响应性评审标准
	第一个信封（商务及技术文件）评审标准：
   (1)投标文件按照招标文件规定的格式、内容填写，字迹清晰可辨：
a．投标函按招标文件规定填报了项目名称、补遗书编号（如有）、设计服务期限、工程质量要求及安全目标；
b．投标文件组成齐全完整，内容均按规定填写。
(2)投标文件上法定代表人或其委托代理人的电子签章、投标人的单位电子签章齐全，符合招标文件规定。
(3)投标人按照招标文件的规定提供了投标保证金：
 a．投标保证金金额符合招标文件规定的金额，且投标保证金有效期不少于投标有效期；
 b．若投标保证金采用现金或支票形式提交，投标人应在递交投标文件截止时间之前，将投标保证金由投标人的基本账户转入招标人指定账户；
 c．若投标保证金采用银行保函形式提交，银行保函的格式、开具保函的银行均满足招标文件要求，且在递交投标文件截止时间之前向招标人提交了银行保函原件。
(4)投标人法定代表人授权委托代理人签署投标文件的，须提交授权委托书，且符合招标文件电子印章或电子签名章的要求。
(5)投标人法定代表人亲自签署投标文件的，提供了法定代表人身份证明，且符合招标文件电子印章或电子签名章的要求。
(6)投标人未以联合体形式投标。
(7) 投标人如有分包计划，符合招标文件第二章“投标人须知”第1.11款规定，且按招标文件第六章“投标文件格式”的要求填写了“拟分包项目情况表”。
(8)同一投标人未提交两个以上不同的投标文件。
(9)投标文件中未出现有关投标报价的内容。
(10)投标文件载明的招标项目完成期限未超过招标文件规定的时限。
(11)投标文件对招标文件的实质性要求和条件作出响应。
(12)权利义务符合招标文件规定：
 a．投标人应接受招标文件规定的风险划分原则，未提出新的风险划分办法；
 b．投标人未增加委托人的责任范围，或减少投标人义务；
 c．投标人未提出不同的支付办法；
 d．投标人对合同纠纷、事故处理办法未提出异议；
 e．投标人在投标活动中无欺诈行为；
 f．投标人未对合同条款有重要保留。
(13)投标文件正、副本份数符合招标文件第二章“投标人须知”第3.7.4项规定。
第二个信封（报价文件）评审标准：
   (1)投标文件按照招标文件规定的格式、内容填写，字迹清晰可辨，内容齐全完整：
a．投标函按招标文件规定填报了项目名称、补遗书编号（如有）、投标价（包括大写金额和小写金额）；
b．已标价报价清单说明文字与招标文件规定一致，未进行实质性修改和删减；
c．投标文件组成齐全完整，内容均按规定填写。
   (2)投标文件上法定代表人或其委托代理人的电子印章或电子签名章、投标人的单位电子签章齐全，符合招标文件规定。
   (3)投标报价未超过招标文件设定的最高投标限价。
   (4)投标报价的大写金额能够确定具体数值。
   (5)同一投标人未提交两个以上不同的投标报价。
   (6)投标文件正、副本份数符合招标文件第二章“投标人须知”第3.7.4项规定。

	2.1.2
	资格评审标准
	（1）投标人具备有效的营业执照、组织机构代码证（三证合一的除外）、设计资质证书和基本账户开户许可证（或企业基本存款账户信息单据）；

（2）投标人的资质等级符合招标文件规定；

（3）投标人的类似项目业绩符合招标文件规定；

（4）投标人的信誉符合招标文件规定；

（5）投标人的项目负责人资格符合招标文件规定； 

（6）投标人不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项或第1.4.4项规定的任何一种情形。

（7）投标人符合第二章“投标人须知”第1.4.5项规定。

	2.2.1
	分值构成（总分100分）
	第一个信封（商务及技术文件）评分分值构成：
技术建议书：45分
主要人员：20分
业    绩：25分

第二个信封（报价文件）评分分值构成：
评标价：10分

	2.2.2
	评标基准价计算方法
	评标基准价的计算：

在开标现场，招标人将当场计算并宣布评标基准价。

（1）评标价的确定：

评标价=投标函文字报价

（2）评标价平均值的计算：

除按第二章“投标人须知”第5.2.4项规定开标现场被宣布为不进入评标基准价计算的投标报价之外，所有投标人的评标价去掉一个最高值和一个最低值后的算术平均值即为评标价平均值（如果参与评标价平均值计算的有效投标人少于10家时，则计算评标价平均值时不去掉最高值和最低值）。

（3）评标基准价的确定：

将评标价平均值直接作为评标基准价（评标基准价保留小数点后两位，小数点后第三位四舍五入）。

    在评标过程中，评标委员会应对招标人计算的评标基准价进行复核，存在计算错误的应予以修正并在评标报告中作出说明。除此之外，评标基准价在整个评标期间保持不变，不随任何因素发生变化。

	2.2.3
	评标价的偏差率计算公式
	偏差率=100%×（投标人评标价一评标基准价）／评标基准价
偏差率保留2位小数

	3.9.1
	评标结果
	本款补充：

通过第一信封商务文件和技术文件评审的投标人少于3个的，评标委员会可以否决全部投标；未否决全部投标的，评标委员会应当在评标报告中阐明理由；通过第二信封报价文件评审的投标人少于3个的，评标委员会可以否决全部投标；未否决全部投标的，评标委员会应当在评标报告中阐明理由并推荐中标候选人。


	评分因素与权重分值
	评分标准

	条款号
	评分因素
	评分因素 权重分值
	各评分因素细分项
	分值
	

	2.2.4（1）
	技术建议书
	45分
	对招标项目的理解和总体设计思路
	10分
	对招标项目的理解（5分）
	对本项目名称、所在地区、建设规模、所处路网地位、主要工作内容、工期承诺等阐述基本全面，得3分；

	
	
	
	
	
	
	对本项目名称、所在地区、建设规模、所处路网地位、主要工作内容、工期承诺等阐述全面，无漏项，得3.1-4分；

	
	
	
	
	
	
	对本项目名称、所在地区、建设规模、所处路网地位、主要工作内容、工期承诺等阐述全面、合理，符合项目要求，得4.1－5分；

	
	
	
	
	
	总体设计思路

（5分）
	设计理念和思路与本项目工可的设计理念、思路基本吻合，得3分；

	
	
	
	
	
	
	设计理念和思路与本项目工可的设计理念、思路吻合，在工可基础上采取了部分优化措施，得3.1-4分；

	
	
	
	
	
	
	设计理念和思路与本项目工可中的设计理念、思路高度吻合，在工可基础上进行了充分的阐述和优化并适合本项目，得4.1-5分。

	
	
	
	招标项目设计的特点、关键技术问题的认识及其对策措施
	10分
	项目设计的特点和关键技术问题的针对性一般，技术建议基本可行，得6分；

	
	
	
	
	
	项目设计的特点和关键技术问题针对性较强，技术建议可行，得6.1－8分；

	
	
	
	
	
	项目设计的特点针对性强，关键技术问题对策明确、合理，技术建议科学、有效、可行，得8.1－10分。

	
	
	
	设计工作量及计划安排
	8分
	工作量及计划安排基本合理，得4.8分；

	
	
	
	
	
	工作量及计划安排合理，得4.9－6.5分；

	
	
	
	
	
	工作量及计划安排科学，安排周密，得6.6－8分。

	
	
	
	设计的质量保证措施、进度保证措施、安全保证措施
	10分
	质量、进度及安全保证措施不够具体，可实施性一般，得6分；

	
	
	
	
	
	质量、进度及安全保证措施较具体，可实施性较强，得6.1－8分；

	
	
	
	
	
	质量、进度及安全保证措施具体可靠，可实施性强，适合本项目，得8.1－10分。

	
	
	
	后续服务的安排及保证措施
	7分
	投标人对于后续服务的承诺及保证措施安排一般，得4.2分；

	
	
	
	
	
	投标人对于后续服务的承诺及保证措施安排较完善，得4.2-5.6分；

	
	
	
	
	
	投标人对于后续服务的承诺及保证措施安排完善合理，得5.7-7分。

	2.2.4（2）
	主要人员
	20分
	项目负责人任职资格与业绩
	20分
	满足资格审查条件要求得17分；

每增加1个满足资格审查条件要求的业绩加3分，最多加3分。

	2.2.4（3）
	评标价
	10分
	评标价得分计算公式示例：
（1）如果投标人的评标价＞评标基准价，则评标价得分=F-（投标人评标价-评标基准价）/评标基准价×100×E1；
（2）如果投标人的评标价≤评标基准价，则评标价得分=F+(投标人评标价-评标基准价)/评标基准价×100×E2。
其中，F=10；E1=0.5；E2=0.3；评标价最低得分为0分。

	2.2.4（4）
	其他因素
	25分
	业绩
	25分
	满足资格审查条件要求得22分；

每增加1个满足资格审查条件要求的业绩加3分，最多加3分。

	需要补充的其他内容：无


注：1、各评分因素得分应以评标委员会各成员的打分平均值确定。

2、缺项则该项得0分。

1．评标方法
    本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，评标委员会应按照评标办法前附表规定的优先次序推荐中标候选人或确定中标人。
2．评审标准
2.1初步评审标准
    2.1.1形式评审标准：见评标办法前附表。
    2.1.2资格评审标准：见评标办法前附表（适用于未进行资格预审的）。
    2.1.2资格评审标准：见资格预审文件第三章“资格审查办法”详细审查标准（适用于已进行资格预审的）。
    2.1.3响应性评审标准：见评标办法前附表。
2.2分值构成与评分标准
    2.2.1分值构成
    (1)技术建议书：见评标办法前附表；
    (2)主要人员：见评标办法前附表；
    (3)评标价：见评标办法前附表；
    (4)其他评分因素：见评标办法前附表。
    2.2.2评标基准价计算
    评标基准价计算方法：见评标办法前附表。
    2.2.3评标价的偏差率计算
    评标价的偏差率计算公式：见评标办法前附表。
    2.2.4评分标准
    (1)技术建议书评分标准：见评标办法前附表；
    (2)主要人员评分标准：见评标办法前附表；
    (3)评标价评分标准：见评标办法前附表；
(4)其他因素评分标准：见评标办法前附表。
3．评标程序
3.1第一个信封初步评审
    3.1.1评标委员会可以要求投标人提交第二章“投标人须知”第3.5.1项至第3.5.5项规定的有关证明和证件的原件，以便核验。评标委员会依据本章第2.1款规定的标准对投标文件第一个信封（商务及技术文件）进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应否决其投标。（适用于未进行资格预审的）
    3.1.1评标委员会依据本章第2.1.1项、第2.1.3项规定的评审标准对投标文件第一个信封（商务及技术文件）进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应否决其投标。当投标人资格预审申请文件的内容发生重大变化时，评标委员会依据本章第2.1.2项规定的标准对其更新资料进行评审。（适用于已进行资格预审的）
3.2第一个信封详细评审
    3.2.1评标委员会按本章第2.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出各投标人的商务和技术得分。
    (1)按本章第2.2.4项(1)目规定的评审因素和分值对技术建议书部分计算出得分A;
    (2)按本章第2.2.4项(2)目规定的评审因素和分值对主要人员部分计算出得分B；
    (3)按本章第2.2.4项(4)目规定的评审因素和分值对其他部分计算出得分D。
    3.2.2投标人的商务和技术得分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。
    3.2.3投标人的商务和技术得分=A+B+D。
3.3第二个信封开标
    第一个信封（商务及技术文件）评审结束后，招标人将按照第二章“投标人须知”第5.1款规定的时间和地点对通过投标文件第一个信封（商务及技术文件）评审的投标文件第二个信封（报价文件）进行开标。
3.4第二个信封初步评审
    3.4.1评标委员会依据本章第2.1.1项、第2.1.3项规定的评审标准对投标文件第二个信封（报价文件）进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应否决其投标。
    3.4.2投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，评标委员会应否决其投标。
    (1)投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；
    (2)总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外；
    (3)当单价与数量相乘不等于合价时，以单价计算为准，如果单价有明显的小数点位置差错，应以标出的合价为准，同时对单价予以修正；
    (4)当各子目的合价累计不等于总价时，应以各子目合价累计数为准，修正总价。
    3.4.3修正后的最终投标报价若超过最高投标限价（如有），评标委员会应否决其投标。
    3.4.4修正后的最终投标报价仅作为签订合同的一个依据，不参与评标价得分的计算。
3.5第二个信封详细评审
    3.5.1评标委员会按本章第2.2.4项(3)目规定的评审因素和分值对评标价计算出得分C。评标价得分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。
    3.5.2投标人综合得分=投标人的商务和技术得分+C。
    3.5.3评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或不能提供相应证明材料的，评标委员会应认定该投标人以低于成本报价竞标，并否决其投标。
3.6投标文件相关信息的核查
    3.6.1在评标过程中，评标委员会应查询交通运输主管部门“公路建设市场信用信息管理系统”，对投标人的资质、业绩、主要人员资历和目前在岗情况、信用等级等信息进行核实。若投标文件载明的信息与交通运输主管部门“公路建设市场信用信息管理系统”发布的信息不符，使得投标人的资格条件不符合招标文件规定的，评标委员会应否决其投标。
    3.6.2评标委员会应对在评标过程中发现的投标人与投标人之间、投标人与招标人之间存在的串通投标的情形进行评审和认定。投标人存在串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为的，评标委员会应否决其投标。
    (1)有下列情形之一的，属于投标人相互串通投标：
a．投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；
b．投标人之间约定中标人；
c．投标人之间约定部分投标人放弃投标或中标；
d．属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；
e．投标人之间为谋取中标或排斥特定投标人而采取的其他联合行动。
(2)有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标：
a．不同投标人的投标文件由同一单位或个人编制；
b．不同投标人委托同一单位或个人办理投标事宜；
c．不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；
d．不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；
e．不同投标人的投标文件相互混装；
f．不同投标人的投标保证金从同一单位或个人的账户转出。
(3)有下列情形之一的，属于招标人与投标人串通投标：
a．招标人在开标前开启投标文件并将有关信息泄露给其他投标人；
b．招标人直接或间接向投标人泄露标底、评标委员会成员等信息；
c．招标人明示或暗示投标人压低或抬高投标报价；
d．招标人授意投标人撤换、修改投标文件；
e．招标人明示或暗示投标人为特定投标人中标提供方便；
f招标人与投标人为谋求特定投标人中标而采取的其他串通行为。
(4)投标人有下列情形之一的，属于弄虚作假的行为：
a．使用通过受让或租借等方式获取的资格、资质证书投标；
b．使用伪造、变造的许可证件；
c．提供虚假的业绩；
d．提供虚假的项目负责人或主要技术人员简历、劳动关系证明；
e．提供虚假的信用状况；
f．其他弄虚作假的行为。
3.7投标文件的澄清和说明
    3.7.1在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对投标文件中含义不明确的内容、明显文字或计算错误进行书面澄清或说明。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明。投标人不按评标委员会要求澄清或说明的，评标委员会应否决其投标。
    3.7.2澄清和说明不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容（算术性错误的修正除外）。投标人的书面澄清、说明属于投标文件的组成部分。
    3.7.3评标委员会不得暗示或诱导投标人作出澄清、说明，对投标人提交的澄清、说明有疑问的，可以要求投标人进一步澄清或说明，直至满足评标委员会的要求。
    3.7.4凡超出招标文件规定的或给发包人带来未曾要求的利益的变化、偏差或其他因素在评标时不予考虑。
3.8不得否决投标的情形
    投标文件存在第二章“投标人须知”第1.12.3项所列情形的，均视为细微偏差，评标委员会不得否决投标人的投标，应按照第二章“投标人须知”第1.12.4项规定的原则处理。
3.9评标结果
    3.9.1除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人，并标明排序。
3.9.2评标委员会完成评标后，应向招标人提交书面评标报告。

第二章 投标人须知

第二章 投标人须知
投标人须知前附表

	条款号
	条款名称
	编列内容

	1.1.2
	招标人
	名  称：石家庄市三环路管理处
地  址：石家庄市桥西区西三环路681号

联系人：鲁女士

电  话：0311-68020731

传  真：0311-68020260

	1.1.3
	招标代理机构
	名    称：河北博嘉招标代理有限公司
地    址：石家庄市桥西区红旗大街槐安路交叉口西北角翰林观天下23号楼12层
联 系 人：陈誉升
电    话：0311-89635809
传    真：0311-89635809

	1.1.4
	招标项目名称
	2020年石家庄市三环路修复养护工程设计

	1.1.5
	标段建设地点
	石家庄市

	1.1.6
	标段建设规模
	详见招标公告

	1.1.7
	标段投资估算
	建安费暂按5500万元计

	1.2.1
	资金来源及比例
	100%财政资金

	1.2.2
	资金落实情况
	已落实

	1.3.1
	招标范围
	施工图设计

其他：详见招标公告

	1.3.2
	设计服务期限
	详见招标公告

	1.3.3
	质量要求
	合格

	1.3.4
	安全目标
	不发生重大安全生产责任事故

	1.4.1
	投标人资质条件、能力和信誉
	资质要求：见附录1

业绩要求：见附录2

信誉要求：见附录3

项目负责人资格：见附录4

其他要求：无

	1.4.2
	是否接受联合体投标
	不接受

	1.4.3
	投标人不得存在的其他关联情形
	/

	1.4.4
	投标人不得存在的不良状况或不良信用记录
	（5）修改为：在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）中失信被执行人名单、企业经营异常情况名录、重大税收违法案件当事人名单；

	1.10.2
	投标人在投标预备会前提出问题
	不适用

	1.11.1
	分包
	允许专业分包

	2.1
	构成招标文件的其他资料
	无

	2.2.1
	投标人要求澄清招标文件
	递交投标文件截止之日 16天前

	
	
	形式：使用企业 CA 数字证书登录“石家庄公共资源电子交易平台” ，以书面形式要求招标人对招标文件予以澄清。

	2.2.2
	招标文件澄清发出的形式
	通过“石家庄公共资源电子交易平台”发出招标文件澄清

	2.2.3
	投标人确认收到招标文件澄清
	招标人认为自澄清文件在“石家庄公共资源电子交易平台”发布之时，各投标人即已收悉。投标人应注意及时浏览网上发出的澄清，因投标人自身原因未及时获知澄清内容而导致的任何后果将由投标人自行承担。

	2.3.1
	招标文件修改发出的形式
	通过“石家庄公共资源电子交易平台”发出招标文件修改

	2.3.2
	投标人确认收到招标文件修改
	招标人认为自修改文件在“石家庄公共资源电子交易平台”发布之时，各投标人即已收悉。投标人应注意及时浏览网上发出的修改，因投标人自身原因未及时获知修改内容而导致的任何后果将由投标人自行承担。

	2.4
	招标文件的异议
	修改为：

投标人或其他利害关系人对招标文件有异议的， 应在投标截止时间 10日前以书面形式提出。招标人将在收到异议之日起 3 日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。提出异议与作出答复均应通过“石家庄公共资源电子交易平台”以书面形式完成。

	3.1.1
	构成投标文件的其他资料
	无

	3.2.1
	增值税税金的计算方法
	一般计税法

	3.2.3
	报价方式
	总价

	3.2.4
	最高投标限价
	人民币 ¥  679203  元（大写：陆拾柒万玖仟贰佰零叁元 ）；

建安费暂按 5500 万元计。

	3.2.5
	投标报价的其他要求
	无

	3.3.1
	投标有效期
	自投标人提交投标文件截止之日起计算90日

	3.4.1
	投标保证金
	投标保证金的金额:13500元；
投标保证金的形式：转账或电汇或银行保函 

投标保证金递交截止时间：同投标截止时间

收款账户全称、账号及开户行的获取：

访问石家庄公共资源交易网（http://www.sjzsggzyjyzx.org.cn），点击【交易平台】登录石家庄市公共资源交易平台成功关注该项目后获取账号/户名/开户行，然后按招标文件要求缴纳。
采用转账或电汇时，投标人应在投标保证金递交截止时间之前，将投标保证金从投标人的基本账户转入招标人指定账户，以石家庄市公共资源交易中心出具的投标保证金到账清单或石家庄公共资源交易网查询结果为准，否则视为投标保证金无效。

汇款时须注明汇款事由，以便查对核实。
采用银行保函时：由国内商业银行出具。

银行保函复印件装订在投标文件内，原件应在递交投标文件截止时间之前单独密封递交给招标人。
本项补充：投标保证金有效期与投标有效期一致。未按规定金额及形式缴纳投标保证金的其投标将被拒绝。（投标保证金退还查询电话：0311-89668560）

	3.4.3
	投标保证金的退还
	3.4.3 投标保证金的退还：由石家庄市公共资源交易中心退还
a.未列入中标候选人名单的投标保证金的退还：在中标通知书发出后5日内退还投标保证金及银行同期活期存款利息，并扣除银行汇款手续费。
b.列入中标候选人名单的投标保证金的退还：中标人签订合同协议书后5日内退还投标保证金及银行同期活期存款利息，并扣除银行汇款手续费。

银行保函的退还：由招标代理退还
a.采用银行保函形式的，未列入中标候选人名单的投标保函的在中标通知书发出后5日退还投标保函；与中标人签订合同后5日内向中标人和其他中标候选人退还投标保函。

	3.4.3
	投标保证金的利息计算原则
	投标保证金由石家庄市公共资源交易中心退还。
(1)计算利息的起始日期为投标截至当日，终止日期为招标人退还投标保证金日期的前一日；
(2)投标保证金的利息按照第(1)款所述计息时间段内招标人指定汇入银行公告的活期存款利率计付，并扣除招标人汇款手续费；
(3)利息金额计算至分位，分以下尾数四舍五入。

	3.4.4
	其他可以不予退还投标保证金的情形
	（4）投标人被推荐为中标候选人后，无正当理由不按照投标函的要求向招标人提交有关材料；
（5）投标人在投标文件中提供虚假资料的。
（6）投标人在招投标活动中被发现有围标串标行为的

	3.5
	资格审查资料的特殊要求
	无

	3.5.1
	投标人基本情况表
	本款修改为：

“投标人基本情况表”应附企业法人营业执照副本和组织机构代码证副本 (按照“三证合一”或“五证合一”登记制度进行登记的，可仅提供营业执照副本，下同）、设计资质证书副本、基本账户开户许可证（或企业基本存款账户信息单据）的复印件，投标人在交通运输部“全国公路建设市场信用信息管理系统”公路工程设计资质企业名录中的网页截图复印件，以及投标人在国家企业信用信息公示系统中基础信息（体现股东及出资详细信息）的网页截图或由法定的社会验资机构出具的验资报告或注册地工商部门出具的股东出资情况证明复印件。

企业法人营业执照副本和组织机构代码证副本、设计资质证书副本、基本账户开户许可证（或企业基本存款账户信息单据）的复印件应提供全本（证书封面、封底、空白页除外），应包括投标人名称、投标人其他相关信息、颁发机构名称、投标人信息变更情况等关键页在内，并逐页加盖投标人电子印章。

	3.5.2
	“近年完成的类似项目”
	本款修改为：
    “近年完成的类似项目”应是已列入交通运输主管部门“公路建设市场信用信息管理系统”并公开的“初步设计已批复或施工图设计已批复”的主包业绩或分包业绩。具体时间要求为2015年3月1日至今。
    “近年完成的类似项目情况表”应附在交通运输部“全国公路建设市场信用信息管理系统”（网址：http://glxy.mot.gov.cn/BM/)中查询到的企业“业绩信息”相关项目网页截图复印件，即包括“工程名称”“项目类型”“合同价”“技术等级”“主要设计内容”“人员履约信息”等栏目在内的项目详细信息网页截图复印件。除网页截图复印件外，投标人无需再提供任何业绩证明材料。
   如投标人未提供项目网页截图复印件或相关项目网页截图中的信息无法证实投标人满足招标文件规定的资格审查条件（业绩最低要求），则该项目业绩不予认定。
如近年来，投标人法人机构发生合法变更或重组或法人名称变更时，应提供相关部门的合法批件或其他相关证明材料来证明其所附业绩的继承性。

	3.5.3
	“投标人的信誉情况表”
	本款修改为：

1.投标人应按照招标文件第二章“投标人须知”前附表附录3和“投标人须知”第1.4.4项规定，逐条说明其信誉情况（可自行承诺）。
2.应附投标人在全国企业信用信息公开系统中未被列入严重违法失信企业名单、在“信用中国”网站中未被列入失信被执行人名单、企业经营异常情况名录、重大税收违法案件当事人名单的网页截图复印件。

	3.5.4
	“拟委任的项目负责人资历表”
	本款修改为：

“拟委任的项目负责人资历表”应附项目负责人的身份证、职称资格证书和资格审查条件所要求的其他相关证书的复印件。

还应附交通运输部“全国公路建设市场信用信息管理系统”中载明的、能够证明项目负责人具有相关业绩的网页截图复印件。除网页截图复印件外，投标人无须再提供任何业绩证明材料。如投标人未提供相关业绩网页截图复印件或相关业绩网页截图中的信息无法证实投标人满足招标文件规定的资格审查条件（项目负责人最低要求），则该业绩不予认定。

	3.6.1
	是否允许递交备选投标方案
	不允许

	3.7.3
	电子投标文件的编制
	修改为：

（1）投标文件由投标人通过“石家庄公共资源交易网”→业务指南→下载中心的路径→自行下载“【交通项目】投标文件制作工具（7.8.1003.250）”制作生成加密版投标文件（格式：*.HBT），如果因为使用版本不正确造成的无效投标，后果自负。

（2） 投标人应凭CA数字证书登录“石家庄公共资源电子交易平台”自行下载所参加项目的招标文件、图纸、工程量清单等相关材料。招标文件含两种格式，包括（格式一：*.HBZ；格式二：*.PDF）。

（3）投标人应使用以上制作工具编制投标文件，并使用CA数字证书对投标文件进行加密、签名。电子交易系统不接受潜在投标人未按规定使用CA数字证书加密、签名的投标文件。

    潜在投标人在投标截止时间前可以对投标文件进行补充、修改或撤销。2019年09月19日前办理的CA数字证书需到CA受理点（716室）升级后方可使用。

（4）投标人须在投标截止时间前将投标文件制作完成并加密提交。投标文件加密时，需使用企业CA数字证书进行加密导出，若用企业CA数字证书以外的任何加密工具导出，均视为无效投标文件。开标现场必须使用企业CA数字证书进行解密，否则均做无效投标处理。

（5）招标文件格式所要求包含的全部资料应全部制作在投标文件内，严格按照本项目招标文件所要求格式如实填写（不涉及的内容除外），不应存在漏项或缺项，否则将存在投标文件被拒绝的风险。

    第六章“投标文件格式”中要求盖单位章和（或）签字的地方，投标人均应使用企业 CA 数字证书加盖投标人的单位电子印章和（或）使用法定代表人CA 数字证书加盖法定代表人电子印章或电子签名章。

（6）投标文件中证明资料的“复印件”均为“原件的扫描件” 

（7） 投标文件中的已标价工程量清单数据文件应与招标人提供的工程量清单数据文件格式一致。

（8）投标文件制作的具体方法详见“【交通项目】投标工具操作手册（7.8.1003.250）”。操作手册下载路径同投标文件制作工具下载路径。

	3.7.3
	纸质投标文件的编制
	1.纸质投标文件应采用不褪色的材料双面书写或打印。

2.投标人提交的纸质投标文件应为“石家庄公共资源电子交易平台”投标文件打印输出件，并逐页加盖投标人单位公章。

	3.7.4
	投标文件副本份数及其他要求
	修改为：

电子投标文件：1份，不区分正副本。因投标人自身原因而导致投标文件无法导入“石家庄公共资源电子交易平台”电子开标、评标系统，该投标视为无效投标，投标人自行承担由此导致的全部责任。

纸质投标文件：正本1份，副本1份，储存在U盘中未加密的电子投标文件1份。（中标单位领取中标通知书时再补充3份纸质投标文件副本）

	3.7.5
	装订的其他要求
	纸质投标文件应左侧胶装。

	4.1.1
	投标文件的密封和标识
	修改为：

4.1.1电子投标文件的加密

电子投标文件应按照本章第 3.7.3 项电子投标文件要求制作并加密，未按要求加密的投标文件，招标人（“石家庄公共资源电子交易平台”）将拒绝接收。

4.1.1纸质投标文件的密封和标识：投标文件应采用双信封形式密封。投标文件第一个信封（商务及技术文件)、第二个信封（报价文件）以及未加密的电子投标文件应单独密封包装。商务及技术文件的正本与副本应统一密封在一个封套中。报价文件的正本与副本应统一密封在一个封套中，未加密的电子投标文件应密封在一个封套中。封套应加贴封条，并在封套的封口处加盖投标人单位章或由投标人的法定代表人或其委托代理人签字。

    采用银行保函形式提交投标保证金的，银行保函原件应密封在单独的封套中。

	4.1.2
	封套上应载明的信息
	投标文件第一个信封（商务及技术文件）封套：
招标人名称：            
招标人地址：            
___   _（项目名称）设计招标第一个信封（商务及技术文件）投标文件
招标项目编号：             
在   年   月   日   时   分前不得开启
投标人名称：                       
投标文件第二个信封（报价文件）封套：
招标人名称：        
招标人地址：        
_      （项目名称）设计招标第二个信封（报价文件）投标文件
招标项目编号：           
在投标文件第二个信封（报价文件）开标前不得开启
投标人名称：                    
投标人地址：                     
银行保函封套：
招标人名称：          
招标人地址：           
__     （项目名称）设计招标投标保证金（银行保函原件）
招标项目编号：           
投标人名称：             

	4.2
	投标文件的递交
	投标人须在投标截止时间前制作完成并递交以下资料：

1.加密的电子投标文件，应在投标截止时间前通过“石家庄公共资源全流程电子交易系统”上传；

2.未加密的电子投标文件（格式：*.PDF）,密封提交；

3.纸质投标文件，密封提交。

	4.2.1
	投标文件的递交时间、地点
	修改为：

1.电子投标文件的递交：

投标人应在第一章“招标公告”规定的投标截止时间前，通过互联网使用企业 CA 数字证书登录“石家庄公共资源电子交易平台” ，将加密的投标文件上传，上传时必须得到电脑“上传成功”的确认。递交时间即为电子签收凭证时间。投标人应充分考虑上传文件时的不可预见因素，未在投标截止时间前完成上传的，视为逾期送达，招标人（“石家庄公共资源电子交易平台”）将拒绝接收。

2.纸质投标文件的递交：

递交时间：同投标截止时间

递交地点：石家庄市公共资源交易中心开标 四 室（石家庄市槐安东路161号金明大厦C座，具体开标室以开标当天交易中心一楼电子屏幕上标明的开标室为准）

	4.2.2
	投标文件的拒收
	修改为：

    根据本章第 4.1.1 款的规定，投标人递交的投标文件，只要出现应当拒收的情形，其投标文件予以拒收。

	4.2.3
	是否退还投标文件
	否

	4.3
	投标文件的修改与撤回
	修改为：

4.3.1 在本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件。投标人对加密的投标文件进行撤回的，应在“石家庄公共资源电子交易平台”直接进行撤回操作；投标人对加密的投标文件进行修改的，应在投标截止时间前完成上传。

4.3.2 投标人修改投标文件的，应使用“投标文件制作工具”制作成完整的投标文件，并按照本章第 3 条、第 4 条规定进行编制、加密和递交。对采用网上递交的加密的投标文件，以投标截止时间前最后完成上传的文件为准。

4.3.3 投标人撤回投标文件的， 招标人自收到投标人书面撤回通知之日起 5 日内退还已收取的投标保证金。

纸质投标文件：适用本章原内容。

	5.1
	开标时间和地点
	投标文件第一个信封（商务及技术文件）开标时间：同投标截止时间

投标文件第一个信封（商务及技术文件）开标地点：同递交投标文件地点

投标文件第二个信封（报价文件）开标时间：另行通知

投标文件第二个信封（报价文件）开标地点：另行通知

投标人若未派法定代表人或委托代理人参加第一个信封（商务及技术文件）开标的， 其投标将被否决。 投标人若未派法定代表人或委托代理人参加第二个信封 （报价文件）开标的，视为该投标人默认第二个信封（报价文件）的开标结果。

	5.2
	开标程序
	修改为：

5.2.1 主持人按下列程序对投标文件第一个信封（商务及技术文件）进行开标：

（1）宣布开标纪律；

（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人数量；

（3）宣布开标人、唱标人、记录人等有关人员姓名；

（4）按照投标人须知前附表规定由投标人代表检查纸质投标文件和未加密电子投标文件（U盘）的密封情况。检查无误后各投标人进行解密电子投标文件；

（5）导入并读取所有解密成功的投标文件第一个信封（商务及技术文件）的内容；

（6）公布标段名称、投标人名称、投标保证金的递交情况、工期及其他内容，并记录在案；

（7）投标人代表、招标人代表、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；

（8）开标结束。

5.2.2 投标文件第二个信封（报价文件）在投标文件第一个信封（商务及技术文件）完成评审前， “石家庄公共资源电子交易平台”的开标评标系统将不进行读取。

5.2.3 招标人将按照本章第 5.1 款规定的时间和地点对投标文件第二个信封（报价文件）进行开标。主持人按下列程序进行开标：

（1）宣布开标纪律；

（2）当众宣布通过投标文件第一个信封（商务及技术文件）评审的投标人名单；

（3）宣布开标人、唱标人、记录人等有关人员姓名；

（4）开标人将所有投标文件第二个信封（报价文件）的内容导入“石家庄公共资源电子交易平台”的开标评标系统，未通过投标文件第一个信封（商务及技术文件）评审的投标人的第二个信封（报价文件）不予读取；

（5）公布标段名称、投标人名称、投标报价及其他内容，并记录在案；

（6）投标人代表、招标人代表、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；

（7）开标结束。

5.2.5 在投标文件第一个信封（商务及技术文件）或第二个信封（报价文件）开标过程中，若招标人宣读的内容与投标文件不符，投标人有权在开标现场提出疑问，经招标人当场核查确认之后，可重新宣读其投标文件。若投标人现场未提出疑问，则认为投标人已确认招标人宣读的内容。

	5.4
	开评标补救措施
	增加5.4款

当出现以下情况时，应启动纸质开评标：

（1）系统服务器发生故障，无法访问或无法使用系统；

（2）系统的软件或数据库出现错误，不能进行正常操作；

（3）系统发现有安全漏洞，有潜在的泄密危险；

（4）出现断电事故且短时间内无法恢复供电；

（5）其他无法保证招投标过程正常进行的情形。

	6.1.1
	评标委员会的组建
	评标委员会构成：5人，其中招标人代表1人，专家 4人；
评标专家确定方式：从河北省统一评标专家库中随机抽取。

	6.3
	评标
	修改为：

6.3.1 评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

6.3.2 评标及补救措施

评标委员会按照本章第 6.3.1 项的规定在电子评标系统上开展评审工作。 如果评标过程中出现异常情况，导致无法继续评审工作的，可暂停评标，对原有资料及信息作出妥善保密处理，待电子评标系统恢复正常之后，应重新组织评审。

	6.3.2
	评标委员会推荐中标候选人的人数
	1-3 名

	7.1
	中标候选人公示媒介及期限
	公示媒介：河北省招标投标公共服务平台、石家庄公共资源交易网
公示期限：3日
公示的其他内容：无

	7.4
	是否授权评标委员会确定中标人
	否

	7.5
	中标通知书和中标结果通知书发出的形式
	以书面形式向中标人发出中标通知书

	7.6
	中标结果公示的媒介
	公告媒介：“河北省招标投标公共服务平台”、“中国河北省政府采购网”、“石家庄公共资源交易网”
公告期限：3日
公告的其他内容：无

	7.7
	技术成果经济补偿
	不补偿

	7.8.1
	履约保证金
	履约保证金形式：银行保函或现金、支票形式
履约保证金额：10%签约合同价
采用银行保函时，出具履约银行保函的银行级别：设区市级及以上国内商业银行。
如采用现金担保，应从投标人的基本存款账户汇入招标人指定账户。
经招标人同意，可允许投标人实际开具的履约担保的格式与招标文件提供的格式有所不同，但不得更改招标文件提供的履约担保格式中的实质性内容。

	8.5.1
	监督部门
	监督部门：石家庄市行政审批局
地    址：石家庄市槐安东路161号

监督电话：0311-89868329
监督机构：石家庄市交通运输局

地    址：石家庄市中华北大街100号

监督电话：0311-87836023

	9
	是否采用电子招标投标
	是。本次招标采用电子标为主，纸质标为辅的形式。

	需要补充的其他内容：无

	10.2
	招标代理服务费
	招标代理服务费由中标单位支付，参照计价格［2002］1980

号文件和发改办价格（2003）857号文件规定的招标代理服务费收费标准的67%收取，以中标单位的中标价为基数计算。代理服务费金额：6825.96元。

	10.3
	本次招标采用电子标为主纸质标为辅
	    1.投标人需同时提交电子和纸质投标文件；

    2.投标人应通过“石家庄公共资源交易网”→业务指南→下载中心，自行下载“【交通项目】投标工具操作手册（7.8.1003.250）”和“【交通项目】投标文件制作工具（7.8.1003.250）”（下载（7.8.1003.250）版本及以上的工具制作投标文件，如果因为使用版本不正确造成的无效投标，投标人自行承担）制作并递交电子和纸质投标文件，同时要保证电子和纸质投标文件的完整性和一致性，即利用加盖电子印章的电子投标文件直接打印纸质投标文件（纸质投标文件的数量详见前附表第3.7.4款，并逐页加盖单位公章。投标人所提交的电子投标文件和纸质投标文件不一致产生的后果由投标人自行承担）。

    3.开评标先进行电子开评标，电子开评标成功后以电子开评标结果为准，不再进行纸质开评标；符合开评标补救措施情形的，则直接进行纸质开评标，并以纸质开评标结果为准。

    4.评审记录和结果使用纸质评标用表记载，不论电子标还是纸质标，招标人、代理机构均需在评标前准备纸质评标用表。

	10.4
	开标
	开标现场须携带编制投标文件时所使用的CA数字证书。

投标人需在开标时间以后，在开标现场，使用CA数字证书对其递交的电子投标文件进行解密。

因投标人原因造成投标文件未解密的，视为未递交投标文件，包括以下情形：

（1）投标人未到场未在开始解密后30分钟内成功解密投标文件的；

（2）投标人未携带CA数字证书或携带了非本次投标加密用CA数字证书的；

（3）投标人使用的CA数字证书属于注销或无效的；

（4）投标人携带的CA数字证书已损坏的。

	本附表是对《投标人须知》正文部分的补充和修正，如本附表与《投标人须知》正文部分对同一内容表述不一致，应以本附表为准。


附录1  资格审查条件(资质最低条件)
	资质等级要求

	投标人具有独立法人资格，持有工商行政管理部门核发的有效营业执照；具备工程设计综合甲级资质或公路行业甲级资质或公路行业（公路）专业甲级资质。


附录2  资格审查条件(业绩最低要求)
	业绩要求

	近5年内（2015年3月1日至今，以初步设计批复或施工图设计批复日期为准）至少独立完成过1条（段）一级及以上等级公路工程设计工作。


附录3  资格审查条件(信誉最低要求)
	信誉要求

	投标人在近1年（2019年3月1日至今）中不曾在公路项目中违约而被驱逐或因投标人自身的原因而使合同被解除。


附录4  资格审查条件(项目负责人最低要求)
	人 员
	数量
	资 格 标 准

	项目负责人
	1
	具有公路工程相关专业高级工程师，近5年内（2015年3月1日至今，以初步设计批复或施工图设计批复日期为准）至少担任过1条一级及以上等级公路工程设计工作的项目负责人。


1．总则
1.1项目概况
    1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》《公路工程建设项目招标投标管理办法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本标段勘察设计进行招标。
    1.1.2本招标项目招标人：见投标人须知前附表。
    1.1.3本标段招标代理机构：见投标人须知前附表。
    1.1.4本招标项目名称：见投标人须知前附表。
    1.1.5本标段建设地点：见投标人须知前附表。
    1.1.6本标段建设规模：见投标人须知前附表。
    1.1.7本标段投资估算：见投标人须知前附表。
1.2招标项目的资金来源和落实情况
    1.2.1资金来源及比例：见投标人须知前附表。
    1.2.2资金落实情况：见投标人须知前附表。
1.3招标范围、勘察设计服务期限、质量要求和安全目标
    1.3.1招标范围：见投标人须知前附表。
    1.3.2本标段的勘察设计服务期限：见投标人须知前附表。
    1.3.3本标段的质量要求：见投标人须知前附表。
    1.3.4本标段的安全目标：见投标人须知前附表。
1.4投标人资格要求（适用于已进行资格预审的）
    投标人应是收到招标人发出投标邀请书的单值。
1.4投标人资格要求（适用于未进行资格预审的）
    1.4.1投标人应具备承担本标段勘察设计的资质条件、能力和信誉。
    (1)资质要求：见投标人须知前附表；
    (2)业绩要求：见投标人须知前附表；
    (3)信誉要求：见投标人须知前附表；
    (4)项目负责人资格：见投标人须知前附表；
(5)其他要求：见投标人须知前附表。
    需要提交的相关证明材料见本章第3.5款的规定。
    1.4.2投标人须知前附表规定接受联合体投标的，联合体除应符合本章第1.4.1项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：
    (1)联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头
人和各方权利义务，并承诺就中标项目向招标人承担连带责任；
    (2)由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；
    (3)联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中投标；
    (4)联合体各方应分别按照本招标文件的要求，填写投标文件中的相应表格，并由联合体牵头人负责对联合体各成员的资料进行统一汇总后一并提交给招标人；联合体牵头人所提交的投标文件应认为已代表了联合体各成员的真实情况；
    (5)尽管委任了联合体牵头人，但联合体各成员在投标、签订合同与履行合同过程中，仍负有连带的和各自的法律责任。
    1.4.3投标人（包括联合体各成员）不得与本标段相关单位存在下列关联关系：
    (1)为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；
    (2)与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性；
    (3)与本标段的其他投标入同为一个单位负责人；
    (4)与本标段的其他投标人存在控股、管理关系；
    (5)为本标段的代建人；
    (6)为本标段的招标代理机构；
    (7)与本标段的代建人或招标代理机构同为一个法定代表人；
    (8)与本标段的代建人或招标代理机构存在控股或参股关系；
    (9)法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。
    1.4.4投标人（包括联合体各成员）不得存在下列不良状况或不良信用记录：
    (1)被省级及以上交通运输主管部门取消招标项目所在地的投标资格且处于有效期内；
    (2)被责令停业，暂扣或吊销执照，或吊销资质证书；
    (3)进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；
    (4)在国家企业信用信息公示系统(http://www.gsxt.gov.cn/)中被列入严重违法失信企业名单；
    (5)在“信用中国”网站(http://www.creditchina.gov.cn/)中被列入失信被执行人名单；
    (6)投标人或其法定代表人、拟委任的项目负责人在近三年内有行贿犯罪行为的；
(7)法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。
    1.4.5投标人（包括联合体各成员）应进入交通运输部“全国公路建设市场信用信息管理系统(http: //glxy.mot.gov.cn)”中的公路工程设计资质企业名录，且投标人名称和资质与该名录中的相应企业名称和资质完全一致。投标人不满足本项规定条件的，将被否决投标。
1.5费用承担
    投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。
1.6保密
    参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，
否则应承担相应的法律责任。
1.7语言文字
    招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。
1.8计量单位
    所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。
1.9踏勘现场
    1.9.1第一章“招标公告”或“投标邀请书”规定组织踏勘现场的，招标人按规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。部分投标人未按时参加踏勘现场的，不影响踏勘现场的正常进行。招标人不得组织单个或部分投标人踏勘项目现场。
    1.9.2投标人踏勘现场发生的费用自理。
    1.9.3除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。
    1.9.4招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。
1. 10投标预备会
    1.10.1第一章“招标公告”或“投标邀请书”规定召开投标预备会的，招标人按规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。
    1.10.2投标人应按投标人须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达招标人，以便招标人在会议期间澄清。
    1.10.3投标预备会后，招标人将对投标人所提问题的澄清，以本章第2.2款规定的形式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。
1. 11分包
    1.11.1投标人拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性勘察设计工作进行分包的，应符合以下规定：
    (1)分包内容要求：允许分包的范围仅限于工程设计中跨专业或有特殊要求的勘察、设计工作。招标人允许分包或不允许分包的工程（如有）应在投标人须知前附表中载明。
    (2)接受分包的第三人资格要求：分包人的资格能力应与其分包工程的标准和规模相适应，且具备投标人须知前附表中规定的资格条件。
    (3)其他要求：投标人如有分包计划，应按第六章“投标文件格式”的要求填写“拟分包项目情况表”，明确拟分包的工程及规模，且投标人中标后的分包应满足合同条款第4.3款的相关要求。
    1.11.2中标人不得向他人转让中标项目，接受分包的人不得再次分包。中标人应就分包项目向招标人负责，接受分包的人就分包项目承担连带责任。
1. 12响应和偏差
    1.12.1投标文件偏离招标文件某些要求，视为投标文件存在偏差。偏差包括重大偏差和细微偏差。
    1.12.2投标文件应对招标文件的实质性要求和条件作出满足性或更有利于招标人的响应，否则，视为投标文件存在重大偏差，投标人的投标将被否决。
    投标文件存在第三章“评标办法”中所列任一否决投标情形的，均属于存在重大偏差。
    1.12.3投标文件中的下列偏差为细微偏差：
    (1)在按照第三章“评标办法”的规定对投标价进行算术性错误修正后，最终投标报价未超过最高投标限价（如有）的情况下，出现第三章“评标办法”规定的算术性错误；
    (2)技术建议书不够完善；
    (3)投标文件页码不连续、采用活页夹装订、个别文字有遗漏错误等不影响投标文件实质性内容的偏差。
1.12.4评标委员会对投标文件中的细微偏差按如下规定处理：
    (1)对于本章第1.12.3项(1)目所述的细微偏差，按照第三章“评标办法”的规定予以修正并要求投标人进行澄清；
    (2)对于本章第1.12.3项(2)、(3)目所述的细微偏差，可在相关评分因素的评分中酌情扣分。
    1.12.5投标人应根据招标文件的要求提供技术建议书等内容以对招标文件作出响应。
2．招标文件
2.1招标文件的组成
    本招标文件包括：
    (1)招标公告（或投标邀请书）；
    (2)投标人须知；
    (3)评标办法；
    (4)合同条款及格式；
    (5)发包人要求；
    (6)投标文件格式；
    (7)投标人须知前附表规定的其他资料。
    根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。
    当招标文件、招标文件的澄清或修改等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。
2.2招标文件的澄清
    2.2.1投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应按投标人须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达招标人，要求招标人对招标文件予以澄清。
    2.2.2招标文件的澄清以投标人须知前附表规定的形式发给所有购买招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。澄清发出的时间距本章第4.2.1项规定的投标截止时间不足15日，且澄清内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。
    2.2.3投标人在收到澄清后，应按投标人须知前附表规定的时间和形式通知招标人，确认已收到该澄清。
    2.2.4除非招标人认为确有必要答复，否则，招标人有权拒绝回复投标人在本章第2.2.1项规定的时间后提出的任何澄清要求。
2.3招标文件的修改
    2.3.1招标人以投标人须知前附表规定的形式修改招标文件，并通知所有已购买招标文件的投标人。修改招标文件的时间距本章第4.2.1项规定的投标截止时间不足15日，且修改内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。
    2.3.2投标人收到修改内容后，应按投标人须知前附表规定的时间和形式通知招标人，确认已收到该修改。
2.4招标文件的异议
    投标人或其他利害关系人对招标文件有异议的，应在投标截止时间10日前以书面形式提出。招标人将在收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。
3．投标文件
3.1投标文件的组成
    3.1.1投标文件应采用双信封形式，包括下列内容：
    第一个信封（商务及技术文件）：
    (1)投标函；
    (2)授权委托书或法定代表人身份证明；
    (3)联合体协议书；
    (4)投标保证金；
    (5)拟分包项目情况表；
    (6)资格审查资料；
    (7)技术建议书；
    (8)投标人须知前附表规定的其他资料。
    第二个信封（报价文件）：
    (1)投标函；
    (2)勘察设计费用清单。
    投标人在评标过程中作出的符合法律法规和招标文件规定的澄清确认，构成投标文件的组成都分。
    3.1.2投标人须知前附表规定不接受联合体投标的，或投标人没有组成联合体的，投标文件不包括本章第3.1.1(3)目所指的联合体协议书。
3.1.3投标人须知前附表未要求提交投标保证金的，投标文件不包括本章第3.1.1(4)目所指的投标保证金。
3.2投标报价
    3.2.1投标报价应包括国家规定的增值税税金，除投标人须知前附表另有规定外，增值税税金按一般计税方法计算。投标人应按第六章“投标文件格式”的要求在投标函中进行报价并填写勘察设计费用清单相应表格。
    3.2.2投标人应充分了解本项目的总体情况以及影响投标报价的其他要素，按照招标文件规定的勘察设计工作内容和计划工作量，自行测算勘察设计费用。
    3.2.3本项目的报价方式见投标人须知前附表。投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价总额，应同时修改投标文件“勘察设计费用清单”中的相应报价。此修改须符合本章第4.3款的有关要求。
    3.2.4招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价在投标人须知前附表中载明。
    3.2.5投标报价的其他要求见投标人须知前附表。
3.3投标有效期
    3.3.1除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为90日。
    3.3.2在投标有效期内，投标人撤销投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。
    3.3.3出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人应予以书面答复，同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金及以现金或支票形式递交的投标保证金的银行同期活期存款利息。
3.4投标保证金
    3.4.1投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额和第六章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。联合体投标的，其投标保证金由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的规定。
    投标保证金应采用现金、支票、银行保函或招标人在投标人须知前附表规定的其他形式。
    (1)若采用现金或支票，投标人应在递交投标文件截止时间之前，将投标保证金由投标人的基本账户转入招标人指定账户，否则视为投标保证金无效。招标人指定的开户银行及账号见投标人须知前附表。
    (2)若采用银行保函，则应由符合投标人须知前附表规定级别的银行开具，并采用招标文件提供的格式。银行保函复印件装订在投标文件内，原件应在递交投标文件截止时间之前单独密封递交给招标人。
    无论采取何种形式的投标保证金，投标保证金有效期均应与投标有效期一致。招标人如果按本章第3.3.3项的规定延长了投标有效期，则投标保证金的有效期也相应延长。
    3.4.2投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。
    3.4.3招标人最迟将在中标通知书发出后5日内向中标候选人以外的其他投标人退还投标保证金，与中标人签订合同后5日内向中标人和其他中标候选人退还投标保证金。投标保证金以现金或支票形式递交的，招标人应同时退还投标保证金的银行同期活期存款利息，且退还至投标人的基本账户。
    利息计算原则见投标人须知前附表。
    3.4.4有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：
    (1)投标入在投标有效期内撤销投标文件；
    (2)中标人在收到中标通知书后，无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或不按照招标文件要求提交履约保证金；
    (3)发生投标人须知前附表规定的其他可以不予退还投标保证金的情形。
3.5资格审查资料（适用于已进行资格预审的）
    3.5.1投标人在递交投标文件前，发生可能影响其投标资格的新情况的，应在投标文件中更新或补充其在申请资格预审时提供的资料，以证实其各项资格条件仍能继续满足资格预审文件的要求。
    3.5.2如果投标人在投标阶段发生合并、分立、破产等重大变化，或发生重大安全或质量事故，或由于其他任何情况，导致投标人不再具备资格预审文件规定的各项资格条件或其投标影响招标公正性时，投标人必须在其投标文件中对上述情况进行如实说明，否则，招标人一经查实，将视为投标人弄虚作假，其投标将被否决。
    3.5.3招标人有权核查投标人在资格预审申请文件和投标文件中提供的资料，若在评标期间发现投标人提供了虚假资料，其投标将被否决；若在签订合同前发现作为中标候选人的投标人提供了虚假资料，招标人有权取消其中标资格；若在合同实施期间发现投标人提供了虚假资料，招标人有权从合向价款或履约保证金中扣除不超过5%签约合同价的金额作为违约金。同时招标人将投标人上述弄虚作假行为上报省级交通运输主管部门，作为不良记录纳入公路建设市场信用信息管理系统。
3.5资格审查资料（适用于未进行资格预审的）
    除投标人须知前附表另有规定外，投标人应按下列规定提供资格审查资料，以证明其满足本章第1.4款规定的资质、业绩、信誉等要求。
    3.5.1“投标人基本情况表”应附企业法人营业执照副本和组织机构代码证副本（按照“三证合一”或“五证合一”登记制度进行登记的，可仅提供营业执照副本，下同）、勘察资质证书副本、设计资质证书副本、基本账户开户许可证的复印件，投标人在交通运输部“全国公路建设市场信用信息管理系统”公路工程设计资质企业名录中的网页截图复印件，以及投标人在国家企业信用信息公示系统中基础信息（体现股东及出资详细信息）的网页截图或由法定的社会验资机构出具的验资报告或注册地工商部门出具的股东出资情况证明复印件。
    企业法人营业执照副本和组织机构代码证副本、勘察资质证书副本、设计资质证书副本、基本账户开户许可证的复印件应提供全本（证书封面、封底、空白页除外），应包括投标人名称、投标人其他相关信息、颁发机构名称、投标人信息变更情况等关键页在内，并逐页加盖投标人单位章。
    3.5.2“近年完成的类似项目”应是已列入交通运输主管部门“公路建设市场信用信息管理系统”并公开的“初步设计已批复或施工图设计已批复”的主包业绩或分包业绩，具体时间要求见投标人须知前附表。
    “近年完成的类似项目情况表”应附在交通运输部“全国公路建设市场信用信息管理系统”（网址：http://glxy.mot.gov.cn/BM/）中查询到的企业“业绩信息”相关项目网页截图复印件，即包括“工程名称”“项目类型”“合同价”“技术等级”“主要设计内容”“人员履约信息”等栏目在内的项目详细信息网页截图复印件。在交通运输部“全国公路建设市场信用信息管理系统”中无法查询，但可在省级交通运输主管部门“公路建设市场信用信息管理系统”中查询的，应附省级交通运输主管部门“公路建设市场信用信息管理系统”中查询到的网页截图复印件并注明查询路径。除网页截图复印件外，投标人无须再提供任何业绩证明材料。
    如投标人未提供相关项目网页截图复印件或相关项目网页截图中的信息无法证实投标人满足招标文件规定的资格审查条件（业绩最低要求），则该项目业绩不予认定。
    3.5.3“投标人的信誉情况表”应附投标人在国家企业信用信息公示系统中未被列入严重违法失信企业名单、在“信用中国”网站中未被列入失信被执行人名单的网页截图复印件，以及由项目所在地或投标人住所地检察机关职务犯罪预防部门出具的近三年内投标人及其法定代表人、拟委任的项目负责人均无行贿犯罪行为的查询记录证明原件。
    3.5.4“拟委任的项目负责人资历表”应附项目负责人的身份证、职称资格证书和资格审查条件所要求的其他相关证书的复印件，以及投标人所属社保机构出具的拟委任的项目负责人的社保缴费证明或其他能够证明拟委任的项目负责人参加社保的有效证明材料复印件。
    “拟委任的项目负责人资历表”还应附交通运输部“全国公路建设市场信用信息管理系统”中载明的、能够证明项目负责人具有相关业绩的网页截图复印件。在交通运输部“全国公路建设市场信用信息管理系统”中无法查询，但可在省级交通运输主管部门“公路建设市场信用信息管理系统”中查询的，应附省级交通运输主管部门“公路建设市场信用信息管理系统”中查询到的网页截图复印件并注明查询路径。除网页截图复印件外，投标人无须再提供任何业绩证明材料。如投标人未提供相关业绩网页截图复印件或相关业绩网页截图中的信息无法证实投标人满足招标文件规定的资格审查条件（项目负责人最低要求），则该业绩不予认定。
    3.5.5“拟委任的分项负责人汇总表”（如有）应填报满足投标人须知前附表附录5规定的各专业分项负责人的相关信息。“拟委任的分项负责人资历表”（如有）中分项负责人应附身份证、职称资格证书和资格审查条件所要求的其他相关证书的复印件，相关业绩证明材料复印件，以及投标人所属社保机构出具的社保缴费证明或其他能够证明其参加社保的有效证明材料复印件。
    3.5.6投标人须知前附表规定接受联合体投标的，本章第3.5.1项至第3.5.5项规定的表格和资料应包括联合体各方相关情况。
    3.5.7除合同条款约定的特殊情形外，投标人在投标文件中填报的项目负责人不允许更换。
    3.5.8投标人在投标文件中填报的资质、业绩、主要人员资历和目前在岗情况、信用等级等信息，应与其在交通运输主管部门“公路建设市场信用信息管理系统”上填报并发布的相关信息一致。投标人应根据本单位实际情况及时完成相关信息的申报、录入和动态更新，并对相关信息的真实性、完整性和准确性负责。
    3.5.9招标人有权核查投标人在资格预审申请文件和投标文件中提供的资料，若在评标期间发现投标人提供了虚假资料，其投标将被否决；若在签订合同前发现作为中标候选人的投标人提供了虚假资料，招标人有权取消其中标资格；若在合同实施期间发现投标人提供了虚假资料，招标人有权从合同价款或履约保证金中扣除不超过5%签约合同价的金额作为违约金。同时招标人将投标人上述弄虚作假行为上报省级交通运输主管部门，作为不良记录纳入公路建设市场信用信息管理系统。
3.6备选投标方案
    3.6.1除投标人须知前附表规定允许外，投标人不得递交备选投标方案，否则其投标将被否决。
    3.6.2允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。
    3.6.3投标人提供两个或两个以上投标报价，或在投标文件中提供一个报价，但同时提供两个或两个以上技术建议书的，视为提供备选方案。
3.7投标文件的编制
    3.7.1投标文件应按第六章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。
    3.7.2投标文件应对招标文件有关勘察设计服务期限、投标有效期、质量要求、安全目标、发包人要求、招标范围等实质性内容作出响应。
    3.7.3投标文件应用不褪色的材料书写或打印。投标文件格式中明确要求投标人法定代表人或其委托代理人签字之处，必须由相关人员亲笔签名，不得使用印章、签名幸或其他电子制版签名代替；明确要求投标人加盖单位章之处，必须加盖单位章。其中，投标函及对投标文件的澄清和说明应加盖投标人单位章，或由投标人的法定代表人或其委托代理人签字。
    如果投标文件由委托代理人签署，则投标人须提交授权委托书，授权委托书应按第六章“投标文件格式”的要求出具，并由法定代表人和委托代理人亲笔签名，不得使用印章、签名章或其他电子制版签名代替。
    如果由投标人的法定代表人亲自签署投标文件，则投标人须提交法定代表人身份证明，身份证明应符合第六章“投标文件格式”的要求。
    以联合体形式参与投标的，投标文件由联合体牵头人的法定代表人或其委托代理人按上述规定签署并加盖联合体牵头人单位章。法定代表人授权委托书或法定代表人身份证明须由联合体牵头人按上述规定出具。
    投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字或盖单位章。
    3.7.4投标文件正本一份，副本份数见投标人须知前附表。正本和副本的封面右上角上应清楚地标记“正本”或“副本”字样。投标人应根据投标人须知前附表要求提供电子版文件。当副本和正本不一致或电子版文件和纸质正本文件不一致时，以纸质正本文件为准。
    3.7.5投标文件的正本与副本应分别装订成册（A4纸幅，其中技术建议书采用标准图框A3幅面，单独装订成册），编制目录并逐页标注连续页码。投标文件不得采用活页夹装订，否则，招标人对由于投标文件装订松散而造成的丢失或其他后果不承担任何责任。装订的其他要求见投标人须知前附表。
4．投标
4.1投标文件的密封和标识
    4.1.1投标文件应采用双信封形式密封。投标文件第一个信封（商务及技术文件）以及第二个信封（报价文件）应单独密封包装。商务文件、技术文件的正本与副本应统一密封在一个封套中。报价文件的正本与副本以及投标文件电子版文件（如需要）应统一密封在另一个封套中。封套应加贴封条，并在封套的封口处加盖投标人单位章或由投标人的法定代表人或其委托代理人签字。
    采用银行保函形式提交投标保证金的，银行保函原件应密封在单独的封套中。
    4.1.2投标文件第一个信封（商务及技术文件）、第二个信封（报价文件）以及银行保函封套上应写明的内容见投标人须知前附表。
    4.1.3未按本章第4.1.1项要求密封的投标文件，招标人将予以拒收。
4.2投标文件的递交
    4.2.1投标人应在第一章“招标公告”或“投标邀请书”规定的投标截止时间前递交投标文件。
    4.2.2投标人递交投标文件的地点：见第一章“招标公告”或“投标邀请书”。
    4.2.3除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。投标人少于3个的，投标文件当场退还给投标人。
    4.2.4招标人收到投标文件后，向投标人出具签收凭证。
    4.2.5逾期送达的或未送达指定地点的投标文件，招标人将予以拒收。
4.3投标文件的修改与撤回
    4.3.1在本章第4.2.1项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。
    4.3.2投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第3.7.3项的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。
    4.3.3投标人撤回投标文件的，招标人自收到投标人书面撤回通知之日起5日内退还已收取的投标保证金。
    4.3.4修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3条、第4条的规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。
5．开标
5.1开标时间和地点
    招标人在本章第4.2.1项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点对收到的投标文件第一个信封（商务及技术文件）公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。
    招标人在投标人须知前附表规定的时间和地点对投标文件第二个信封（报价文件）公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。
    投标人若未派法定代表人或委托代理人出席开标活动，视为该投标人默认开标结果。
5.2开标程序
    5.2.1主持人按下列程序对投标文件第一个信封（商务及技术文件）进行开标：
    (1)宣布开标纪律；
    (2)公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人数量；
    (3)宣布开标人、唱标人、记录人等有关人员姓名；
    (4)按照投标人须知前附表规定由投标人推选的代表检查投标文件的密封情况；
    (5)按照投标人须知前附表规定的开标顺序当众开标，公布标段名称、投标人名称、投标保证金的递交情况、勘察设计服务期限及其他内容，并记录在案；
    (6)投标人代表、招标人代表、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；
    (7)开标结束。
    5.2.2在投标文件第一个信封（商务及技术文件）开标现场，投标文件第二个信封（报价文件）不予开封，由招标人密封保存。
    5.2.3招标人将按照本章第5.1款规定的时间和地点对投标文件第二个信封（报价文件）进行开标。主持人按下列程序进行开标：
    (1)宣布开标纪律；
    (2)当众拆开投标文件第一个信封（商务及技术文件）评审结果的密封袋，宣布通过投标文件第一个信封（商务及技术文件）评审的投标人名单；
(3)宣布开标人、唱标人、记录人等有关人员姓名；
    (4)按照投标人须知前附表规定由投标人推选的代表检查投标文件的密封情况；
    (5)按照投标人须知前附表规定的开标顺序当众开标，开标人只拆封通过投标文件第一个信封（商务及技术文件）评审的投标文件第二个信封（报价文件），公布标段名称、投标人名称、投标报价①及其他内容，并记录在案；
    (6)计算并宣布评标基准价；
    (7)将未通过投标文件第一个信封（商务及技术文件）评审的投标文件第二个信封（报价文件）退还给投标人；
    (8)投标人代表、招标人代表、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；
    (9)开标结束。
    5.2.4在投标文件第二个信封（报价文件）开标现场，招标人将按第三章“评标办法”规定的原则计算并宣布评标基准价。若招标人发现投标文件出现以下任一情况，其投标报价将不再参加评标基准价的计算：
    (1)未在投标函上填写投标总价；
    (2)投标报价超出招标人公布的最高投标限价（如有）；
    (3)投标报价的大写金额无法确定具体数值；
    (4)投标函上填写的标段号与投标文件封套上标记的标段号不一致。
    如果投标人认为某一标段的评标基准价计算有误，有权在开标现场提出，经招标人当场核实确认之后，可重斯宣布评标基准价。开标现场宣布的评标基准价除计算有误经评标委员会修正外，在整个评标期间保持不变，不随任何因素发生变化。
    5.2.5在投标文件第一个信封（商务及技术文件）或第二个信封（报价文件）开标过程中，若招标人宣读的内容与投标文件不符，投标人有权在开标现场提出疑问，经招标人当场核查确认之后，可重新宣读其投标文件。若投标人现场未提出疑问，则认为投标人已确认招标人宣读的内容。
5.3开标异议
    投标人对开标有异议的，应在开标现场提出，招标人当场作出答复，并制作记录，有异议的投标人代表、招标人代表、记录人等有关人员在记录上签字确认。
6．评标
6.1评标委员会
    6.1.1评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。
    6.1.2评标委员会成员有下列情形之一的，应主动提出回避：
    (1)为负责招标项目监督管理的交通运输主管部门的工作人员；
    (2)与投标人法定代表人或其委托代理人有近亲属关系；
    (3)为投标人的工作人员或退休人员；
    (4)与投标人有其他利害关系，可能影响评标活动公正性；
    (5)在与招标投标有关的活动中有过违法违规行为、曾受过行政处罚或刑事处罚。
    6.1.3评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或因健康等原因不能继续评标的，招标人有权更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成员重新进行评审。
6.2评标原则
    评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。
6.3评标
    6.3.1评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。
    6.3.2评标完成后，评标委员会应向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。
7．合同授予
7.1中标候选人公示
    招标人在收到评标报告之日起3日内，按照投标人须知前附表规定的公示媒介和期限公示中标候选人，公示期不得少于3日，公示内容包括：
    (1)中标候选人排序、名称、投标报价，对勘察设计质量要求、安全目标和勘察设计服务期限的响应情况；
    (2)中标候选人在投标文件中承诺的项目负责人姓名、个人业绩、相关证书名称和编号；
    (3)中标候选人在投标文件中填报的项目业绩；
(4)被否决投标的投标人名称、否决依据和原因；
    (5)提出异议的渠道和方式；
    (6)投标人须知前附表规定公示的其他内容。
7.2评标结果异议
    投标人或其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的，应在中标候选人公示期间提出。招标人将在收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。
7.3中标候选人履约能力审查
    中标候选人的经营、财务状况发生较大变化或存在违法行为，招标人认为可能影响其履约能力的，将在发出中标通知书前提请原评标委员会按照招标文件规定的标准和方法进行审查确认。
7.4定标
    按照投标人须知前附表的规定，招标人或招标人授权的评标委员会依法确定中标人。
7.5中标通知
    在本章第3.3款规定的投标有效期内，招标人以投标人须知前附表规定的形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。
7.6中标结果公告
    招标人在确定中标人之日起3日内，按照投标人须知前附表规定的公告媒介和期限公告中标结果，公告期不得少于3日。公告内容包括中标人名称、中标价。
7.7技术成果经济补偿
    招标人对符合招标文件规定的未中标人的技术成果进行补偿的，招标人将按投标人须知前附表规定的标准给予经济补偿．未中标人在投标文件中声明放弃技术成果经济补偿费的除外。招标人将于中标通知书发出后30日内向未中标人支付技术成果经济补偿费。
7.8履约保证金
    7.8.1在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的形式、金额和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的或事先经过招标人书面认可的履约保证金格式向招标人提交履约保证金。除投标人须知前附表另有规定外，履约保证金为签约合同价的10%。联合体中标的，其履约保证金以联合体各方或联合体中牵头人的名义提交。
    采用银行保函时，应由符合投标人须知前附表规定级别的银行开具，所需的费用由中标人承担，中标人应保证银行保函有效。
    7.8.2中标人不能按本章第7.8.1项要求提交履约保证金的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应对超过部分予以赔偿。
7.9签订合同
    7.9.1招标人和中标人应在中标通知书发出之日起30日内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或不按照招标文件要求提交履约保证金的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应对超过部分予以赔偿。
    7.9.2发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同，或在签订合同时向中标人提出附加条件的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应赔偿损失。
    招标人不得以压低勘察设计费、增加工作量、缩短勘察设计服务期限等作为中标的条件，不得与中标人再行订立背离合同实质性内容的其他协议。
    7.9.3签约合同价的确定原则如下：
    (1)按照评标办法规定对投标报价进行修正后，若修正后的最终投标报价小于开标时的投标函大写金额报价，则签订合同时以修正后的最终投标报价为准；
    (2)按照评标办法规定对投标报价进行修正后，若修正后的最终投标报价大于开标时的投标函大写金额报价，则签订合同时以开标时的投标函大写金额报价为准，同时按比例修正相应子目的单价或合价。
    7.9.4联合体中标的，联合体各方应共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任。
    7.9.5招标人和中标人在签订合同协议书的同时，须按照本招标文件规定的格式和要求签订廉政合同，明确双方在廉政建设方面的权利和义务以及应承担的违约责任。
8．纪律和监督
8.1对招标人的纪律要求
    招标人不得泄露招标投标活动中应保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或他人合法权益。
8.2对投标人的纪律要求
    投标人不得相互串通投标或与招标人串通投标，不得向招标人或评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。
8.3对评标委员会成员的纪律要求
    评标委员会成员不得收受他人的财物或其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。
8.4对与评标活动有关的工作人员的纪律要求
    与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。
8.5投诉
    8.5.1投标人或其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的，可以自知道或应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投诉应有明确的请求和必要的证明材料。
    监督部门的联系方式见投标人须知前附表。
    8.5.2投标人或其他利害关系人对招标文件、开标和评标结果提出投诉的，应按照本章第2.4款、第5.3款和第7.2款的规定先向招标人提出异议。异议答复期间不计算在第8.5.1项规定的期限内。
9．是否采用电子招标投标
    本招标项目是否采用电子招标投标方式，见投标人须知前附表。
10.需要补充的其他内容
    10.1自购买招标文件之日起，投标人应保证其提供的联系方式（电话、传真、电子邮件）一直有效，以便及时收到招标人发出的函件（招标文件的澄清、修改等），并应及时向招标人反馈信息，否则招标人不承担由此引起的一切后果。
需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。
附件一   开标记录表
         （项目名称）设计第一个信封（商务及技术文件）
开标记录表
开标时间：    年    月    日    时    分
	序号
	投标人
	投标保证金递交情况
	服务期限
	备注
	投标人代表签名

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


招标人代表：                                        记录人：           

     年    月    日
        （项目名称）设计第二个信封（报价文件）
开标记录表
开标时间：    年    月    日    时    分
	序号
	投标人
	投标报价（元）
	是否超过最高投标限价
	备注
	投标人代表签名

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	招标人编制的最高投标限价（如有）
	


招标人代表：                                               记录人：            
    年    月    日
附件二   问题澄清通知
问题澄清通知
（编号：     ）
                （投标人名称）：
                     （项目名称）设计招标的评标委员会，对你方的投标文件进行了仔细的审查，现需你方对下列问题以书面形式予以澄清或说明：
1.
2.
....
请将上述问题的澄清或说明于     年   月    日    时    分前递交至    （详细地址）或传真至    （传真号码）或通过下载招标文件的电子招标交易平台上传。采用传真方式的，应在    年    月    日    时    分前将原件递交至    （详细地址）。
评标委员会授权的招标人或招标代理机构：                （签字或盖单位章）
    年    月    日
附件三  问题的澄清
问题的澄清
（编号：     ）
                   （项目名称）设计招标评标委员会：
问题澄清通知（编号：       ）已收悉，现澄清、说明如下：
    1.
    2.
    ....
上述问题澄清或说明，不改变我方投标文件的实质性内容，构成我方投标文件的组成部分。
投标人：                 （盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：      （签字） 

    年    月    日
注：投标人仅须在投标文件的澄清或说明上加盖单位章，或由法定代表人或其委托代理人签字。
附件四  中标通知书
中标通知书
        （中标人名称）：
你方于    （投标日期）所递交的    （项目名称）设计投标文件已被我方接受，被确定为中标人。
中标价：    元。
服务期限：。    
质量要求：    。
安全目标：    。
项目负责人：    （姓名）。
请你方在接到本通知书后的____日内到      （指定地点）与我方签订设计合同，并按招标文件第二章“投标人须知”第7.8款规定向我方提交履约保证金。
特此通知。
招标人：                 （盖单位章）
招标代理机构：           （盖单位章）
    年    月    日
附件五  中标结果通知书
中标结果通知书
                    （未中标人名称）：
我方已接受         （中标人名称）于         （投标日期）所递交的     （项目名称）设计投标文件，确定         （中标人名称）为中标人。
感谢你单位对招标项目的参与！
招标代理机构：（盖单位章）           

    年    月    日
附件六  确认通知
确认通知

          （招标人名称）：
    你方于      年    月    日发出的      （项目名称）设计招标关于招标文件澄清／修改的通知（第    号补遗书，正文共____页），我方已于      年    月    日收到。
    特此确认。
投标人：           （盖单位章）
                                                                年    月    日
第三章 评标办法

第三章 评标办法（综合评估法）

评标办法前附表

	条款号
	条款名称
	评审因素与评审标准

	1
	评标办法
	综合评分相等时，评标委员会依次按照以下优先顺序推荐中标候选人或确定中标人：

（1）评标价低的投标人优先；

（2）投标人满足资格审查条件(业绩最低条件)要求的业绩数量多的优先。

	2.1.1

2.1.3
	形式评审与响应性评审标准
	第一个信封（商务及技术文件）评审标准：
   (1)投标文件按照招标文件规定的格式、内容填写，字迹清晰可辨：
a．投标函按招标文件规定填报了项目名称、补遗书编号（如有）、设计服务期限、工程质量要求及安全目标；
b．投标文件组成齐全完整，内容均按规定填写。
(2)投标文件上法定代表人或其委托代理人的电子签章、投标人的单位电子签章齐全，符合招标文件规定。
(3)投标人按照招标文件的规定提供了投标保证金：
 a．投标保证金金额符合招标文件规定的金额，且投标保证金有效期不少于投标有效期；
 b．若投标保证金采用现金或支票形式提交，投标人应在递交投标文件截止时间之前，将投标保证金由投标人的基本账户转入招标人指定账户；
 c．若投标保证金采用银行保函形式提交，银行保函的格式、开具保函的银行均满足招标文件要求，且在递交投标文件截止时间之前向招标人提交了银行保函原件。
(4)投标人法定代表人授权委托代理人签署投标文件的，须提交授权委托书，且符合招标文件电子印章或电子签名章的要求。
(5)投标人法定代表人亲自签署投标文件的，提供了法定代表人身份证明，且符合招标文件电子印章或电子签名章的要求。
(6)投标人未以联合体形式投标。
(7) 投标人如有分包计划，符合招标文件第二章“投标人须知”第1.11款规定，且按招标文件第六章“投标文件格式”的要求填写了“拟分包项目情况表”。
(8)同一投标人未提交两个以上不同的投标文件。
(9)投标文件中未出现有关投标报价的内容。
(10)投标文件载明的招标项目完成期限未超过招标文件规定的时限。
(11)投标文件对招标文件的实质性要求和条件作出响应。
(12)权利义务符合招标文件规定：
 a．投标人应接受招标文件规定的风险划分原则，未提出新的风险划分办法；
 b．投标人未增加委托人的责任范围，或减少投标人义务；
 c．投标人未提出不同的支付办法；
 d．投标人对合同纠纷、事故处理办法未提出异议；
 e．投标人在投标活动中无欺诈行为；
 f．投标人未对合同条款有重要保留。
(13)投标文件正、副本份数符合招标文件第二章“投标人须知”第3.7.4项规定。
第二个信封（报价文件）评审标准：
 (1)投标文件按照招标文件规定的格式、内容填写，字迹清晰可辨，内容齐全完整：
a．投标函按招标文件规定填报了项目名称、补遗书编号（如有）、投标价（包括大写金额和小写金额）；
b．已标价报价清单说明文字与招标文件规定一致，未进行实质性修改和删减；
c．投标文件组成齐全完整，内容均按规定填写。
   (2)投标文件上法定代表人或其委托代理人的电子印章或电子签名章、投标人的单位电子签章齐全，符合招标文件规定。
   (3)投标报价未超过招标文件设定的最高投标限价。
   (4)投标报价的大写金额能够确定具体数值。
   (5)同一投标人未提交两个以上不同的投标报价。
   (6)投标文件正、副本份数符合招标文件第二章“投标人须知”第3.7.4项规定。

	2.1.2
	资格评审标准
	（1）投标人具备有效的营业执照、组织机构代码证（三证合一的除外）、设计资质证书和基本账户开户许可证（或企业基本存款账户信息单据）；

（2）投标人的资质等级符合招标文件规定；

（3）投标人的类似项目业绩符合招标文件规定；

（4）投标人的信誉符合招标文件规定；

（5）投标人的项目负责人资格符合招标文件规定； 

（6）投标人不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项或第1.4.4项规定的任何一种情形。

（7）投标人符合第二章“投标人须知”第1.4.5项规定。

	2.2.1
	分值构成（总分100分）
	第一个信封（商务及技术文件）评分分值构成：
技术建议书：45分
主要人员：20分
业    绩：25分

第二个信封（报价文件）评分分值构成：
评标价：10分

	2.2.2
	评标基准价计算方法
	评标基准价的计算：

在开标现场，招标人将当场计算并宣布评标基准价。

（1）评标价的确定：

评标价=投标函文字报价

（2）评标价平均值的计算：

除按第二章“投标人须知”第5.2.4项规定开标现场被宣布为不进入评标基准价计算的投标报价之外，所有投标人的评标价去掉一个最高值和一个最低值后的算术平均值即为评标价平均值（如果参与评标价平均值计算的有效投标人少于10家时，则计算评标价平均值时不去掉最高值和最低值）。

（3）评标基准价的确定：

将评标价平均值直接作为评标基准价（评标基准价保留小数点后两位，小数点后第三位四舍五入）。

    在评标过程中，评标委员会应对招标人计算的评标基准价进行复核，存在计算错误的应予以修正并在评标报告中作出说明。除此之外，评标基准价在整个评标期间保持不变，不随任何因素发生变化。

	2.2.3
	评标价的偏差率计算公式
	偏差率=100%×（投标人评标价一评标基准价）／评标基准价
偏差率保留2位小数

	3.9.1
	评标结果
	本款补充：

通过第一信封商务文件和技术文件评审的投标人少于3个的，评标委员会可以否决全部投标；未否决全部投标的，评标委员会应当在评标报告中阐明理由；通过第二信封报价文件评审的投标人少于3个的，评标委员会可以否决全部投标；未否决全部投标的，评标委员会应当在评标报告中阐明理由并推荐中标候选人。


	评分因素与权重分值
	评分标准

	条款号
	评分因素
	评分因素 权重分值
	各评分因素细分项
	分值
	

	2.2.4（1）
	技术建议书
	45分
	对招标项目的理解和总体设计思路
	10分
	对招标项目的理解（5分）
	对本项目名称、所在地区、建设规模、所处路网地位、主要工作内容、工期承诺等阐述基本全面，得3分；

	
	
	
	
	
	
	对本项目名称、所在地区、建设规模、所处路网地位、主要工作内容、工期承诺等阐述全面，无漏项，得3.1-4分；

	
	
	
	
	
	
	对本项目名称、所在地区、建设规模、所处路网地位、主要工作内容、工期承诺等阐述全面、合理，符合项目要求，得4.1－5分；

	
	
	
	
	
	总体设计思路

（5分）
	设计理念和思路与本项目工可的设计理念、思路基本吻合，得3分；

	
	
	
	
	
	
	设计理念和思路与本项目工可的设计理念、思路吻合，在工可基础上采取了部分优化措施，得3.1-4分；

	
	
	
	
	
	
	设计理念和思路与本项目工可中的设计理念、思路高度吻合，在工可基础上进行了充分的阐述和优化并适合本项目，得4.1-5分。

	
	
	
	招标项目设计的特点、关键技术问题的认识及其对策措施
	10分
	项目设计的特点和关键技术问题的针对性一般，技术建议基本可行，得6分；

	
	
	
	
	
	项目设计的特点和关键技术问题针对性较强，技术建议可行，得6.1－8分；

	
	
	
	
	
	项目设计的特点针对性强，关键技术问题对策明确、合理，技术建议科学、有效、可行，得8.1－10分。

	
	
	
	设计工作量及计划安排
	8分
	工作量及计划安排基本合理，得4.8分；

	
	
	
	
	
	工作量及计划安排合理，得4.9－6.5分；

	
	
	
	
	
	工作量及计划安排科学，安排周密，得6.6－8分。

	
	
	
	设计的质量保证措施、进度保证措施、安全保证措施
	10分
	质量、进度及安全保证措施不够具体，可实施性一般，得6分；

	
	
	
	
	
	质量、进度及安全保证措施较具体，可实施性较强，得6.1－8分；

	
	
	
	
	
	质量、进度及安全保证措施具体可靠，可实施性强，适合本项目，得8.1－10分。

	
	
	
	后续服务的安排及保证措施
	7分
	投标人对于后续服务的承诺及保证措施安排一般，得4.2分；

	
	
	
	
	
	投标人对于后续服务的承诺及保证措施安排较完善，得4.2-5.6分；

	
	
	
	
	
	投标人对于后续服务的承诺及保证措施安排完善合理，得5.7-7分。

	2.2.4（2）
	主要人员
	20分
	项目负责人任职资格与业绩
	20分
	满足资格审查条件要求得17分；

每增加1个满足资格审查条件要求的业绩加3分，最多加3分。

	2.2.4（3）
	评标价
	10分
	评标价得分计算公式示例：
（1）如果投标人的评标价＞评标基准价，则评标价得分=F-（投标人评标价-评标基准价）/评标基准价×100×E1；
（2）如果投标人的评标价≤评标基准价，则评标价得分=F+(投标人评标价-评标基准价)/评标基准价×100×E2。
其中，F=10；E1=0.5；E2=0.3；评标价最低得分为0分。

	2.2.4（4）
	其他因素
	25分
	业绩
	25分
	满足资格审查条件要求得22分；

每增加1个满足资格审查条件要求的业绩加3分，最多加3分。

	需要补充的其他内容：无


注：1、各评分因素得分应以评标委员会各成员的打分平均值确定。

2、缺项则该项得0分。

1．评标方法
    本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，评标委员会应按照评标办法前附表规定的优先次序推荐中标候选人或确定中标人。
2．评审标准
2.1初步评审标准
    2.1.1形式评审标准：见评标办法前附表。
    2.1.2资格评审标准：见评标办法前附表（适用于未进行资格预审的）。
    2.1.2资格评审标准：见资格预审文件第三章“资格审查办法”详细审查标准（适用于已进行资格预审的）。
    2.1.3响应性评审标准：见评标办法前附表。
2.2分值构成与评分标准
    2.2.1分值构成
    (1)技术建议书：见评标办法前附表；
    (2)主要人员：见评标办法前附表；
    (3)评标价：见评标办法前附表；
    (4)其他评分因素：见评标办法前附表。
    2.2.2评标基准价计算
    评标基准价计算方法：见评标办法前附表。
    2.2.3评标价的偏差率计算
    评标价的偏差率计算公式：见评标办法前附表。
    2.2.4评分标准
    (1)技术建议书评分标准：见评标办法前附表；
    (2)主要人员评分标准：见评标办法前附表；
    (3)评标价评分标准：见评标办法前附表；
(4)其他因素评分标准：见评标办法前附表。
3．评标程序
3.1第一个信封初步评审
    3.1.1评标委员会可以要求投标人提交第二章“投标人须知”第3.5.1项至第3.5.5项规定的有关证明和证件的原件，以便核验。评标委员会依据本章第2.1款规定的标准对投标文件第一个信封（商务及技术文件）进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应否决其投标。（适用于未进行资格预审的）
    3.1.1评标委员会依据本章第2.1.1项、第2.1.3项规定的评审标准对投标文件第一个信封（商务及技术文件）进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应否决其投标。当投标人资格预审申请文件的内容发生重大变化时，评标委员会依据本章第2.1.2项规定的标准对其更新资料进行评审。（适用于已进行资格预审的）
3.2第一个信封详细评审
    3.2.1评标委员会按本章第2.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出各投标人的商务和技术得分。
    (1)按本章第2.2.4项(1)目规定的评审因素和分值对技术建议书部分计算出得分A;
    (2)按本章第2.2.4项(2)目规定的评审因素和分值对主要人员部分计算出得分B；
    (3)按本章第2.2.4项(4)目规定的评审因素和分值对其他部分计算出得分D。
    3.2.2投标人的商务和技术得分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。
    3.2.3投标人的商务和技术得分=A+B+D。
3.3第二个信封开标
    第一个信封（商务及技术文件）评审结束后，招标人将按照第二章“投标人须知”第5.1款规定的时间和地点对通过投标文件第一个信封（商务及技术文件）评审的投标文件第二个信封（报价文件）进行开标。
3.4第二个信封初步评审
    3.4.1评标委员会依据本章第2.1.1项、第2.1.3项规定的评审标准对投标文件第二个信封（报价文件）进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应否决其投标。
    3.4.2投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，评标委员会应否决其投标。
    (1)投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；
    (2)总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外；
    (3)当单价与数量相乘不等于合价时，以单价计算为准，如果单价有明显的小数点位置差错，应以标出的合价为准，同时对单价予以修正；
    (4)当各子目的合价累计不等于总价时，应以各子目合价累计数为准，修正总价。
    3.4.3修正后的最终投标报价若超过最高投标限价（如有），评标委员会应否决其投标。
    3.4.4修正后的最终投标报价仅作为签订合同的一个依据，不参与评标价得分的计算。
3.5第二个信封详细评审
    3.5.1评标委员会按本章第2.2.4项(3)目规定的评审因素和分值对评标价计算出得分C。评标价得分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。
    3.5.2投标人综合得分=投标人的商务和技术得分+C。
    3.5.3评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或不能提供相应证明材料的，评标委员会应认定该投标人以低于成本报价竞标，并否决其投标。
3.6投标文件相关信息的核查
    3.6.1在评标过程中，评标委员会应查询交通运输主管部门“公路建设市场信用信息管理系统”，对投标人的资质、业绩、主要人员资历和目前在岗情况、信用等级等信息进行核实。若投标文件载明的信息与交通运输主管部门“公路建设市场信用信息管理系统”发布的信息不符，使得投标人的资格条件不符合招标文件规定的，评标委员会应否决其投标。
    3.6.2评标委员会应对在评标过程中发现的投标人与投标人之间、投标人与招标人之间存在的串通投标的情形进行评审和认定。投标人存在串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为的，评标委员会应否决其投标。
    (1)有下列情形之一的，属于投标人相互串通投标：
a．投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；
b．投标人之间约定中标人；
c．投标人之间约定部分投标人放弃投标或中标；
d．属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；
e．投标人之间为谋取中标或排斥特定投标人而采取的其他联合行动。
(2)有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标：
a．不同投标人的投标文件由同一单位或个人编制；
b．不同投标人委托同一单位或个人办理投标事宜；
c．不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；
d．不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；
e．不同投标人的投标文件相互混装；
f．不同投标人的投标保证金从同一单位或个人的账户转出。
(3)有下列情形之一的，属于招标人与投标人串通投标：
a．招标人在开标前开启投标文件并将有关信息泄露给其他投标人；
b．招标人直接或间接向投标人泄露标底、评标委员会成员等信息；
c．招标人明示或暗示投标人压低或抬高投标报价；
d．招标人授意投标人撤换、修改投标文件；
e．招标人明示或暗示投标人为特定投标人中标提供方便；
f招标人与投标人为谋求特定投标人中标而采取的其他串通行为。
(4)投标人有下列情形之一的，属于弄虚作假的行为：
a．使用通过受让或租借等方式获取的资格、资质证书投标；
b．使用伪造、变造的许可证件；
c．提供虚假的业绩；
d．提供虚假的项目负责人或主要技术人员简历、劳动关系证明；
e．提供虚假的信用状况；
f．其他弄虚作假的行为。
3.7投标文件的澄清和说明
    3.7.1在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对投标文件中含义不明确的内容、明显文字或计算错误进行书面澄清或说明。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明。投标人不按评标委员会要求澄清或说明的，评标委员会应否决其投标。
    3.7.2澄清和说明不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容（算术性错误的修正除外）。投标人的书面澄清、说明属于投标文件的组成部分。
    3.7.3评标委员会不得暗示或诱导投标人作出澄清、说明，对投标人提交的澄清、说明有疑问的，可以要求投标人进一步澄清或说明，直至满足评标委员会的要求。
    3.7.4凡超出招标文件规定的或给发包人带来未曾要求的利益的变化、偏差或其他因素在评标时不予考虑。
3.8不得否决投标的情形
    投标文件存在第二章“投标人须知”第1.12.3项所列情形的，均视为细微偏差，评标委员会不得否决投标人的投标，应按照第二章“投标人须知”第1.12.4项规定的原则处理。
3.9评标结果
    3.9.1除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人，并标明排序。
3.9.2评标委员会完成评标后，应向招标人提交书面评标报告。

合同条款及格式
第一节 通用合同条款

“通用合同条款”采用《公路工程标准勘察设计招标文件》的“通用合同条款”

第二节 专用合同条款

根据本项目的具体情况，对通用合同条款的内容做如下补充、细化：
1．一般约定
1.1词语定义
1.1.2.2发包人：石家庄市三环路管理处。
1.1.3.1本次进行设计招标的项目为2020年石家庄市三环路修复养护工程。
1.1.3.2本合同包括的具体设计服务内容：本项目的施工图设计、预算文件编制，施工招标时所需的图纸、参考资料、技术规范、工程量清单以及后续服务等。
对于以上设计任务,要求设计单位在签订合同15天内完成施工图设计，并提交施工图预算；根据招标进度编制招标文件所需图纸、工程量清单、技术规范及合理定价工程量清单的编制以及后续服务等全部工作。 
1.1.3.6本合同包括的具体设计文件：指设计人按国家标准《道路工程制图标准》和交通运输部《公路工程基本建设项目设计文件编制办法》、《公路工程基本建设项目概算预算编制办法》等标准、规范、规定提交的设计产品，包括施工图设计文件、预算文件、施工招标所需要的图纸，技术规范，工程量清单（含合理定价工程量清单）及施工过程中的技术服务等。
1.6文件的提供和照管
1.6.2发包人负责提供的文件包括：基础资料（道路、桥梁等技术检测报告）  ，提供数量：1份，提供期限：合同签订后3日内。
3．发包人管理
3.1发包人
发包人应履行的其他义务：无。

3.2监理人
3.2.1本工程是否委托监理人进行设计监理：否。
3.4决定或答复
3.4.1发包人应在收到设计人书面提出的事项后 3 天内作出书面答复。
5．设计要求
5.3设计范围
5.3.2工程范围包括：
本项目包括包括三环路主线、北三环辅道、东三环辅道、西三环辅道、翠屏路、北斗路、青银连接线、新城大道、正定机场高铁站至航站楼道路、京港澳高速至高铁站李家疃连接线、和平西路西二环至鹿泉段改建工程范围内的道路小修挖补、桥梁维护及监测、路基排水防护设施维修、绿化补植、交通安全设施维修更换、照明监控设施维修更换等施工图设计。
5.3.3阶段范围包括：外业调查、施工图设计及后续服务。
5.3.4工作范围包括：本项目的施工图设计、预算文件编制，施工招标时所需的图纸、参考资料、技术规范、工程量清单以及后续服务等。
5.7安全作业要求
5.7.1设计人编制安全措施计划的期限：合同签订后7日内。
6．开始勘察设计和完成勘察设计
6.1开始勘察设计
6.1.1满足以下条件时，设计人应开始设计工作：签订设计合同后3日内开展工作。
（1）设计服务周期安排：本项目合同服务期自签定合同书之日起，15天内完成外业调查及施工图设计，根据发包人要求完成招标所需图纸及工程量清单（含合理定价工程量清单）、技术规范的编制、施工现场配合服务直到交（竣）工验收止。

（2）后续服务周期：施工现场配合服务直至本项目交（竣）工验收止。
6.2发包人引起的周期延误
由于发包人原因造成服务期限延误的，延长服务期限的计算方法：服务期顺延；增加费用的计算方法：不增加 。
6.3设计人引起的周期延误
逾期违约金的计算方法：1000元／天；逾期违约金的最高限额： 10%签约合同价。
6.5非人为因素引起的周期延误
6.5.1异常恶劣气候条件包括：自然灾害等不可抗力气候；不利物质条件包括：本项目在正常通行的公路上施工。
6.7提前完成勘察设计
6.7.3由于设计人提前完成设计而给发包人带来经济效益的，发包人给予设计人如下奖励：/。
8．设计文件
8.1设计文件接收
    8.1.3设计文件提交要求：
（1）合同签订后15天内，提交施工图设计文件送审稿3份。

（2）根据咨询单位、发包人和上级主管部门审查意见，对施工图设计文件进行修改完善，提交施工图设计文件最终稿10 份；
（3）根据发包人招标工作进度的需要，提供招标所需图纸、工程量清单、参考资料、技术规范、工程量清单计量规则等招标资料。

（4）施工现场配合服务：从项目开工至项目施工结束。

设计人还应向发包人提交施工图设计文件及预算文件电子版一份。  
8.2发包人审查设计文件
8.2.1发包人审查设计文件的具体范围：施工图设计文件、施工图预算、技术规范；
明细内容：设计文件、施工图预算、工程量清单、技术规范的通过性审查；
费用分担原则：费用已包含在设计费中，由承包人承担。
10.招标和施工期间配合
10.2施工期间配合
    10.2.6本项目对设计代表的数量和资历条件要求：设计单位应根据工程需要按照发包人要求派遣不少于1名的设计代表作为后续服务人员常驻施工现场，设计代表为负责本合同段的设计负责人或分项负责人或其他发包人认可的人员。
11.合同变更
11.1变更情形
11.1.1合同变更时，设计服务期限的调整方法：服务期顺延；设计费用的调整方法：根据实际情况进行调整。
在合同实施期间，合同价格不随国家政策或法规及市场因素的变化而进行调整；遇技术标准变化或重大设计变更引起勘察设计工作变化，造成设计费用增加时，由发包人与设计人友好协商解决。

11.2合理化建议
    11.2.2设计人提出的合理化建议降低了工程投资、缩短了施工期限或者提高了工程经济效益的，发包人给予设计人如下奖励：无。
12.合同价格与支付
12.1合同价格
12.1.1本合同的价款确定方式：总价合同。
在合同实施期间，由于人工、材料、设备等因素的市场价格变化导致本项目勘察设计费用变化，合同价格的调整方式和风险范围划分：不调整。
合同计价模式为总价合同，设计费用支付方式如下：

根据财政资金拨付情况支付设计费，最终拨付金额以财政决算评审结果为准。

12.2定金或预付款
12.2.1定金或预付款的额度、支付方式及抵扣方式：不适用。
12.3中期支付
    12.3.1中期支付申请的格式及份数： / 。
    12.3.2逾期付款违约金：每延期支付1天，发包人应付给设计人拖欠金额的0 ‰的违约金。
12.3.3中期支付涉及政府投资资金的，支付规定如下：

根据财政资金拨付情况支付设计费，最终拨付金额以财政决算评审结果为准。
12.4费用结算
12.4.1设计费用结算申请的份数和提交期限：4份。
12.4.2逾期付款违约金：每延期支付1天，发包人应付给设计人拖欠金额的 0 ‰的违约金。
12.5暂列金额
12.5.1本合同的暂列金额为工程设计费的 0 %。
12.6质量保证金
本项目的质量保证金为设计费用总额的  /  %。
14.违约
14.1设计人违约
14.1.1细化：

设计人未能按期提交设计文件 (发包人同意延长期限的除外)；

（5）在收到发包人或咨询单位或上级主管部门提出的审查意见后，设计人未在专用合同条款规定的期限内完成对设计文件的修改；

14.1.2设计人发生违约情况时，发包人有权向设计人课以违约金，具体约定如下：

（1）设计人将施工图设计任务转包，或者未经发包人同意私自分包，发包人将有权中止合同，并计扣设计人合同价3%的违约金；

（2）设计人未按照本合同规定的强制性技术标准、规范和规程进行施工图设计，或未根据勘察成果资料进行工程设计，或设计人在设计文件中指定或变相指定工程建设材料或设备生产厂、供应商，发包人将计扣设计人合同价3%的违约金；

（3）设计人未按照合同计划完成勘察设计（发包人同意延期的除外），则每延期1天，发包人每天课以1万元违约金。延期超过60天时，发包人有权中止合同。

（4）在收到发包人或咨询单位或上级主管部门提出的审查意见后，设计人未在专用合同条款规定的期限内完成对设计文件、专题研究报告的修改,每延期1天，向发包人支付1万元违约金；

（5）计人未按照本合同规定提供配合的后续服务, 每延期1天，发包人将按施工配合阶段费用总金额的1%计扣投标人的违约金；

（6）因施工图设计深度不够、资料不足、方案缺陷以及施工图设计质量低劣而被要求返工从而造成质量问题, 除由设计负责继续完善施工图设计外，发包人还可视造成的时间延误和费用损失，计扣设计人合同价3%的违约金。

（7）设计人若未及时选派合格的设计代表进驻施工现场，或未能在发包人和设计人约定的时间内给予答复、完成变更设计, 每延期1天，发包人将按施工配合阶段费用总金额的1%计扣投标人的违约金；

（8）因施工图设计错误而造成一般质量事故，设计人除应免收受损部分的施工图设计费外，设计人还应无偿继续完善施工图设计，并承担相当于直接损失部分施工图设计费的赔偿金；

（9）因施工图设计错误而造成重大质量事故，除执行14.1.2款的规定外，发包人有权报请有关主管部门视事故造成的损失情况给予其他处罚；

（10）因设计深度不够、资料不足、方案缺陷或质量低劣导致未通过上级主管部门的审查,发包人有权中止设计合同，取消设计人履行下阶段工作的资格，并可按合同价的3％计扣设计人的违约金；

（11）由于设计人的过失或责任引起本项目发生重大设计变更或较大设计变更，导致施工工期拖延或者给发包人造成经济损失，发包人有权中止设计合同，取消设计人履行下阶段工作的资格，并可按合同价的5％计扣设计人的违约金。
重大设计变更及较大设计变更的划分标准参照《公路工程设计变更管理办法》的规定执行。
（12）设计人在合同文件中承诺投入本项目的主要施工图设计人员发生变化（包括项目负责人、分项负责人和其他主要设计人员的变化，但因不可抗力引起的人员变动除外），未经发包人批准，设计人更换项目负责人、分项负责人及设计代表的，发包人有权中止设计合同，取消设计人履行下阶段工作的资格，并可按合同价的3％计扣设计人的违约金；经发包人批准，设计人更换项目负责人、各分项负责人及设计代表的人员变更比率在20%以内的，不扣除违约金；变更比率在20%以上的，超出部分按3万元/人次计扣除设计人的违约金。
（13）设计人未按发包人、监理人的要求，进行必要中间过程验算、验证或其他工作的，将视为设计人违约，按情节轻重每次扣3万元的违约金。

14.2发包人违约
14.2.2发包人发生违约情况时，设计人有权向发包人课以违约金，具体约定如下：/
15.争议的解决
15.1争议的最终解决方式：诉讼
诉讼机构名称：发包人所在地人民法院。
第三节 合同附件格式
附件一  合同协议书
合同协议书
           （发包人名称，以下简称“发包人”）为实施         （项目名称），已接受     （设计人名称，以下简称“设计人”）对该项目施工图设计的投标。发包人和设计人共同达成如下协议。
    1．项目概况：                                                              。
    2．下列文件应视为构成合同文件的组成部分：
    (1)本合同协议书及各种合同附件（含评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料；设计人提交的经发包人审核通过的设计详细工作大纲及进度计划、专题研究详细工作大纲等）；
    (2)中标通知书；
    (3)投标函；
    (4)专用合同条款；
    (5)通用合同条款；
    (6)发包人要求；
    (7)设计费用清单；
    (8)设计人有关人员投入的承诺；
    (9)其他合同文件。
上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或不一致之处，以上述文件的排列顺序在先者为准。
    3．签约合同价：人民币        （大写）元(¥         )。
4．项目负责人：        。
5．设计工作质量符合的标准和要求：        ；安全目标：        。
6．设计人承诺按合同约定承担工程的设计工作，包括        。
7．发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向设计人支付合同价款。
8．设计人计划开始设计日期：        ，实际日期按照发包人在开始设计通知中载明的开始设计日期为准。设计服务期限为        天。
    9．本协议书在设计人提供履约保证金后，由双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖单位章后生效。设计人完成全部设计工作且设计费用结清后失效。
    10.本协议书正本二份、副本份    份，合同双方各执正本一份，副本    份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。
    11.合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。
发包人：                      （盖单位章）   设计人：                      （盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：        （签字）   法定代表人或其委托代理人：        （签字）
     年     月     日                              年     月     日
附件二  廉政合同
廉政合同
    根据《关于在交通基础设施建设中加强廉政建设的若干意见》以及有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，     （项目名称）的项目法人     （项目法人名称，以下简称“发包人”）与该项目     标段的设计单位     （设计单位名称，以下简称“设计人”），特订立如下合同。
    1．发包人和设计人双方的权利和义务
    (1)严格遵守党的政策规定和国家有关法律法规及交通运输部的有关规定。
    (2)严格执行     （项目名称）     标段设计合同文件，自觉按合同办事。
    (3)双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。
    (4)建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。
    (5)发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。
    (6)发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的杈利。
    2．发包人的义务
    (1)发包人及其工作人员不得索要或接受设计人的礼金、有价证券和贵重物品，不得让设计人报销任何应由发包人或发包人工作人员个人支付的费用等。
    (2)发包人工作人员不得参加设计人安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受设计人提供的通信工具、交通工具和高档办公用品等。
    (3)发包人及其工作人员不得要求或者接受设计人为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。
    (4)发包人工作人员及其配偶、子女、亲属不得从事与本设计合同有关的设计业务等活动。不得以任何理由要求设计人和相关单位在设计中使用某种产品、材料和设备。
    (5)发包人工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权从事各种个人有偿中介活动和安排个人设计队伍。
    3．设计人的义务
    (1)设计人不得以任何理由向发包人及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。
    (2)设计人不得以任何名义为发包人及其工作人员报销应由发包人单位或个人支付的任何费用。
    (3)设计人不得以任何理由安排发包人工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。
    (4)设计人不得为发包人单位和个人购置或提供通信工具、交通工具和高档办公用品等。
    4．违约责任
    (1)发包人及其工作人员违反本合同第1、2条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给设计人单位造成经济损失的，应予以赔偿。
    (2)设计人及其工作人员违反本合同第1、3条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，发包人建议交通运输主管部门给予设计人一至三年内不得进入其主管的公路建设市场的处罚。
    5．双方约定：本合同由双方或双方上级单位的纪检监察部门负责监督执行。由发包人或发包人上级单位的纪检监察部门约请设计人或设计人上级单位纪检监察部门对本合同执行情况进行检查，提出在本合同规定范围内的裁定意见。
    6. 本合同有效期为合同双方签署之日起至设计合同失效日止。
    7．本合同作为     （项目名称）     标段设计合同的附件，与设计合同具有同等的法律效力，经合同双方签署后立即生效。
    8．本合同一式四份，由发包人和设计人各执一份，送交发包人和设计人的监督单位各一份。
发包人：                      （盖单位章）   设计人：                      （盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：        （签字）   法定代表人或其委托代理人：        （签字）
     年     月     日                              年     月     日
发包人监督单位：（全称）（盖单位章）           设计人监督单位：（全称）（盖单位章）
附件三  履约保证金格式
如采用银行保函，格式如下。
履约保证金
                （发包人名称）：
鉴于           （发包人名称，以下简称“发包人”）接受         （设计人名称，以下简称“设计人”）于     年     月     日参加     （项目名称）     标段设计的投标。我方愿意无条件地、不可撤销地就设计人履行与你方订立的合同，向你方提供担保。
1．担保金额人民币（大写）     元(¥     )。


    2．担保有效期自发包人与设计人签订的合同生效之日起至发包人签收最后一批设计成果文件且设计人按照合同约定缴纳质量保证金之日止。
    3．在本担保有效期内，如果设计人不履行合同约定的义务或其履行不符合合同的约定，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7日内无条件支付，无须你方出具证明或陈述理由。
    4．发包人和设计人变更合同时，无论我方是否收到该变更，我方承担本担保规定的义务不变。
担保人名称：                （盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：     （签字）
地    址：                              
邮政编码：                              
电    话：                              
传    真：                              

年  月  日
第五章  发包人要求

发包人要求
一、
勘察设计要求
执行现行国家及其他相关的设计规范。
1、项目概况

本项目包括三环路主线、北三环辅道、东三环辅道、西三环辅道、翠屏路、北斗路、青银连接线、新城大道、正定机场高铁站至航站楼道路、京港澳高速至高铁站李家疃连接线、和平西路西二环至鹿泉段改建工程范围内的道路小修挖补、桥梁维护及监测、路基排水防护设施维修、绿化补植、交通安全设施维修更换、照明监控设施维修更换等设计。

（1）三环路主线长46.078km，全线采用一级公路双向六车道标准建设，路基宽度为33米；全线互通立交桥13座，分离式立交桥13座，大桥2座，桥长26.03 km；匝道长40 km，路基宽8.25-25米。

（2）北三环辅道路线全长33.702km，其中一级公路7.31km，路基宽20米；二级公路26.39km，其中16米宽路基5.244公里，其余路段10－12米路基宽度不等；50米中桥一座。

（3）东三环辅道路线长12.3km，二级公路标准，路基宽13.5米，单向双车道。

（4）西三环辅道路线长16.3km，一级公路标准，路基宽24米，双向四车道。
（5）翠屏山路路线全长1.9739km，一级公路标准，路基宽55米，双向六车道。

（6）城市连接线石铜路一级路长4.6公里，宽44米，双向六车道；北斗路长1.2公里，宽12米。

（7）新城大道全线长7.18公里，为全封闭双向八车道高架桥，建设标准为城市快速路和城市主干路，道路红线宽度60米。
（8）正定机场高铁站至航站楼道路全长3.783Km，K0+014-K2+450整体路基宽度30米，双向四车道；K2+450-K3+796.534段分隔路基宽度20米，单向双车道。大桥996.8米/1座，小桥8米/1座，涵洞1道，互通立交2座，通道4座，辅道4.850Km，改路202米，站前广场1处，环广场路337.5米。
（9）京港澳高速至高铁站李家疃连接线全长5.253Km，其中主线4.736Km，一级公路标准，路基宽度26m，双向四车道，支线长0.517Km。
（10）和平西路西二环至鹿泉段改建工程设计标准为城市快速路及城市主干道，东起西二环东简良村，西至鹿泉区石柏大街附近的南海山村，全长8公里。其中桥梁4.5公里（高架桥3.1公里、三环跨线桥1.4公里），道路3.5公里，全线设有辅道、雨污水、绿化及照明工程。

2、设计服务周期及设计后续工作内容
（1）合同签订后15天内，提交施工图设计文件；

（2）施工期现场配合服务：从工程开工至施工结束。
3、招标范围及标段划分：本项目的外业调查、编制施工图设计文件、编制预算文件，施工招标时所需的图纸、参考资料、技术规范、工程量清单以及后续服务等。

（2）本项目招标分为1个标段。

二、
适用规范标准

本工程的设计过程和成果必须符合国家有关工程建设标准强制性条文和交通运输部关于公路勘察设计方面现行的标准、规范、规程、定额、办法、示例以及招标项目所在地关于公路工程勘察设计方面的文件、规定。

设计人在设计工作中使用或参考上述标准、规范以外的技术标准、规范时，应征得发包人或发包人的指定代表人的同意。

在设计过程中，如果国家或有关部门颁布了新的技术标准或规范，则设计人应采用新的标准或规范进行勘察设计。

设计人在设计工作中必须使用中华人民共和国《工程建设标准强制性条文》（公路工程部分）和下述标准、规范（不限于）：
1.(JTGB01-2014)
《公路工程技术标准》
2. (JTJ002-87)
《公路工程名词术语》

3. (JTJ003-86)
《公路自然区划标准》

4. (JTG/TB02-01-2008)
《公路桥梁抗震设计细则》

5. (JTGB03-2006)
《公路建设项目环境影响评价规范》

6. (JTGB04-2010)
《公路环境保护设计规范》

7. (JTGC10-2007)
《公路勘测规范》

8. (JTGC20-2011)
《公路工程地质勘察规范》

9. (JTGC30-2015)
《公路工程水文勘测设计规范》

10. (JTGE40-2007)
《公路土工试验规程》

11. (JTGD20-2017)
《公路路线设计规范》

12. (JTG/TD21-2014)
《公路立体交叉设计细则》

13. (JTGD30-2015)
《公路路基设计规范》

14. (JTGD50-2017)
《公路沥青路面设计规范》

15. (JTGD40-2011)
《公路水泥混凝土路面设计规范》

16. (JTG/TD33-2012)
《公路排水设计规范》

17. (JTGD60-2015)
《公路桥涵设计通用规范》

18. (JTGD61-2005)
《公路圬工桥涵设计规范》

19. (JTGD62-2004)
《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》

20. (JTGD63-2007)
《公路桥涵地基与基础设计规范》

21. (JTGD64-2015)
《公路钢结构桥梁设计规范》

22. (JTGD70-2014)
《公路隧道设计规范》

23. (JTGD70/2-2014)
《公路隧道设计规范第二册交通工程与附属设施》

24. (JTGD81-2017)
《公路交通安全设施设计规范》

25. (JTG/TD81—2017)
《公路交通安全设施设计细则》

26. (JTG/TB07-01-2006)
《公路工程混凝土结构防腐蚀技术规范》

27. (JTGB05-2015)
《公路项目安全性评价规范》

28. (GB/T 50283-99)
《公路工程结构可靠度设计统一标准》

29. (GB 50162-92)
《道路工程制图标准》

30. (交公路发[2007]358号) 《公路工程基本建设项目设计文件编制办法》

31. (JTGB06-2007)
《公路工程基本建设项目概算预算编制办法》

32. (JTG/TB06-01-2007)
《公路工程概算定额》

33. (JTG/TB06-02-2007)
《公路工程预算定额》

34. (JTG/TB06-03-2007)
《公路工程机械台班费用定额》

35. (建标[1999]278 号）
《公路建设项目用地指标》

发包人根据工程需要另行补充的设计技术要求（养护设计）
1. （JTJ075-94）               《公路养护质量检查评定标准》

2. （JTG H10—2009）           《公路养护技术规范》

3. （JTJ073.1-2001）           《公路水泥混凝土路面养护技术规范》

4. （JTJ073.2-2001）           《公路沥青路面养护技术规范》

5. （JTGH11-2004）             《公路桥涵养护规范》

6. （JTGH30-2015）             《公路养护安全作业规程》
以及上述无涵盖但需遵循的相关规定。

成果文件要求

    1.成果文件的组成：设计说明、图纸、预算文件。

2.成果文件的深度：满足施工要求，取得审批部门的批复。

3.成果文件的格式：参照审批部门要求的格式。

4.成果文件的份数要求：提供最终版图纸10份，预算书2份。

5.成果文件的载体要求：纸质版胶装，左侧装订。电子版图纸一份。

四、设计人需要自备的工作条件

1.
设计人自备的工作手册：如本项目必备的规范标准、图集等

2.
设计人自备的办公设备：如电脑、软件、投影、打印机、复印机、照相机等

3.
设计人自备的交通工具：如出行车辆等

4.
设计人自备的现场办公设施：如办公桌椅、文件柜等

5.
设计人自备的安全设施：如安全帽、安全鞋、手电筒等

6.
设计人自备的勘察检测仪器、设备、工具

7.
设计人应根据施工图设计实际需要：

8. 自行搜集或购买全部地形图、地质图、规划图及所涉及的其他图纸或资料， 自费进行工程测量、工程勘察、研究试验及有关协调（包括签订协议)、调查和资料搜集等工作。

五、发包人的其他要求

无。
第六章 投标文件格式
2020年石家庄市三环路修复养护工程设计

投 标 文 件

（商务文件）

投标人：               (盖单位章)
            年      月    日
目    录

一、投标函
二、授权委托书或法定代表人身份证明
三、投标保证金
四、拟分包项目情况表

五、资格审查表

六、其他材料

一、投标函
                       （招标人名称）：
    1．我方已仔细研究         （项目名称）设计招标文件的全部内容（含补遗书第      号至第      号），在考察工程现场后，愿意以第二个信封（报价文件）中的投标总报价（或根据招标文件规定修正核实后确定的另一金额），按合同约定完成设计工作。
    2．我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不撤销投标文件。
3．项目负责人姓名：      ，职称：      。
    4．质量要求：      ，安全目标：      ，服务期限：      。
    5．如我方中标，我方承诺：
    (1)在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；
    (2)在签订合同时不向你方提出附加条件；
    (3)按照招标文件要求提交履约保证金；
    (4)在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务；
   6．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在招标文件第二章“投标人须知”第1.4.3项和第1.4.4项规定的任何一种情形。
    7．在合同协议书正式签署生效之前，本投标函连同你方的中标通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。
8．                   （其他补充说明）。
投 标 人：                  （盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：      （签章）
地    址：                      

网    址：                      
电    话：                      
传    真：                      

邮    编：                      

     年   月   日
二、授权委托书或法定代表人身份证明
（一）授权委托书
本人     （姓名）系                      （投标人名称）的法定代表人，现委托     （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改     （项目名称）设计投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
委托期限：自本委托书签署之日起至投标有效期期满。
代理人无转委托权。
附：法定代表人身份证复印件及委托代理人身份证复印件。
投  标  人：                  （盖单位章）

法定代表人：                      （签章）
      年    月    日

附：法定代表人身份证复印件及委托代理人身份证复印件。

法定代表人身份证复印件

	二代身份证，须同时提供正、反两面复印件




委托代理人身份证复印件

	二代身份证，须同时提供正、反两面复印件




（二）法定代表人身份证明
投标人名称：                  
姓名：  （法定代表人亲笔签字）    性别：        年龄：         职务：        

系               （投标人名称）的法定代表人。
特此证明。
附：法定代表人身份证复印件。
投标人：                     （盖单位章）
      年   月   日
附：法定代表人身份证复印件

法定代表人身份证复印件

	二代身份证，须同时提供正、反两面复印件




三、投标保证金
1、若采用现金或支票，投标人应在此提供基本存款账户的开户许可证（或企业基本存款账户信息单据）和投标保证金汇款凭证的复印件（并加盖单位章）。
2、如采用银行保函，银行保函复印件装订在投标文件中，参照如下格式。银行保函原件应单独密封开标时提交。
            （招标人名称）：

鉴于      （投标人名称）（以下称“投标人”）于   年  月  日参加   （项目名称）    设计的投标，        （担保人名称，以下简称“我方”）无条件地、不可撤销地保证：若投标人在规定的投标有效期内撤销投标文件，中标后无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，不按照招标文件要求提交履约保证金，或发生招标文件明确规定可以不予退还投标保证金的其他情形，我方承担保证责任。收到你方书面通知后，我方在7日内向你方无条件支付人民币（大写）      元。
本保函在投标有效期或经延长的投标有效期内保持有效。要求我方承担保证责任的通知应在上述期限内送达我方。你方延长投标有效期的决定，应通知我方。
                     担保人名称：                          （盖单位章）

                     法定代表人或其委托代理人：                （签章）

                     地    址：                                        
                     邮政编码：                                        
                     电    话：                                        
                     传    真：                                        
                                                     年    月    日

四、拟分包项目情况表

	拟分包的工程

项目
	主要工程内容
	设计任务
	分包工作量占总工作量的比例（%）
	备注

	
	
	
	
	注：若无分包计划，则投标人应在本表填写“无”

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	拟分包工作量合计比例（%）
	
	


五、资格审查资料
投标人基本情况表

5-1-1  投标人基本情况表
	投标人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电话
	

	
	传真
	
	电子邮件
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	企业设计资质证书
	类型：              等级：                  证书号：

	营业执照号
	
	员工总人数：

	注册资本
	
	其中
	高级职称人员
	

	成立日期
	
	
	中级职称人员
	

	基本账户开户银行
	
	
	技术人员数量
	

	基本账户银行账号
	
	
	各类注册人员
	

	经营范围
	

	备注
	


注：投标人应根据招标文件第二章“投标人须知”第3.5.1项的要求在本表后附相关证明材料。
5-1-2 投标人关联企业情况表

	投标人应提供其投资参股的关联企业情况，包括以下内容：

1）与本单位负责人为同一人的其他单位名单；

2）对本单位存在控股、管理关系的其他单位名单；

3）本单位对其他单位存在控股、管理关系的名单。




注：投标人应如实填报此表，否则因其投标影响招标公正性的，其相关投标均无效。

（二）投标人企业组织机构框图
	以框图方式表示

	说明


（三）近年完成的类似项目情况表
	序号
	

	项目名称
	

	项目所在地
	

	发包人名称
	

	发包人地址
	

	发包人电话
	

	项目等级
	

	项目总投资
	

	合同价格
	

	承担的设计工作
	

	设计服务期限
	

	项目负责人
	

	项目完成情况
	

	项目描述
	

	备注
	


注：1．每张表格只填写一个项目，并标明序号。
2．项目完成情况：根据先后顺序分为“初步设计已批复”、“施工图设计已审批”等不同阶段，投标人应根据项目实际完成情况进行填报。

3．投标人应根据招标文件第二章“投标人须知”第3.5.2项的要求在本表后附相关证明材料。

    4．如近年来，投标人法人机构发生合法变更或重组或法人名称变更时，应提供相关部门的合法批件或其他相关证明材料来证明其所附业绩的继承性。
（四）投标人的信誉情况表

	项目
	投标人情况说明

	
	

	
	

	
	

	
	


注：1．投标人应按照招标文件第二章“投标人须知”前附表附录3和“投标人须知”正文第1.4.4项规定，逐条说明其信誉情况（可自行承诺）。
    2．投标人应根据招标文件第二章“投标人须知”第3.5.3项的要求在本表后附相关证明材料。
（五）拟委任的项目负责人资历表

	姓名
	
	年龄
	
	执业或职业资格
证书名称
	

	技术职称
	
	学历
	
	拟在本标段
工程任职
	

	工作年限
	
	从事勘察设计工作年限
	

	毕业学校
	     年    月毕业于      学校       专业，学制    年

	经历

	时间
	参加过的类似工程项目名称
	担任职务
	发包人及联系电话

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	获奖情况
	

	目前承担的任务
	

	备注
	


注：1．本表应填写项目负责人相关情况。
2．投标人应根据招标文件第二章“投标人须知”第3.5.4项的要求在本表后附相关证明材料。
六、其他资料
2020年石家庄市三环路修复养护工程设计

投 标 文 件

（技术文件）

投标人：               (盖单位章)

            年      月    日
七、技术建议书
主要内容包括：

1.
对招标项目的理解和总体设计思路

2.
对招标项目设计的特点、关键性技术问题的认识及其对策措施

3.
设计工作量及计划安排

4.
设计的质量保证措施、进度保证、安全保证措施

5.
后续服务的安排及保证措施

6.  优化方案及措施
7.  其他建议

注：技术建议书采用标准图框A3幅面，单独成册（仅限一册，含工程估算在内），文字说明只用A3幅面，不必采用标准图框。电子版采用PDF格式。

[image: image1.jpg]I HE % X

BATA

SRTR.

A% -

Tl

HBA: b TRATMNES A 1Con, ZOLAKER 2. seme




2020年石家庄市三环路修复养护工程设计

投 标 文 件

（报价文件）

投标人：               (盖单位章)

            年      月    日
目  录

投标函

设计费用清单

一、投标函

                    (招标人名称)：

1．我方已仔细研究               （项目名称）设计招标文件的全部内容（含补遗书第      号至第     号），在考察工程现场后，愿意以人民币（大写）      元(¥      )的投标总报价（或根据招标文件规定修正核实后确定的另一金额）按合同约定完成设计工作。
    2．在合同协议书正式签署生效之前，本投标函连同你方的中标通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。
3．                              （其他补充说明）。
投标人：                            （盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：             （签章）
地    址：                            
网    址：                            
电    话：                            
传    真：                            
邮政编码：                            
                                                          年     月     日
二、设计费用清单（自行编制）
12
1
河北博嘉招标代理有限公司                                                       联系电话：0311-89635809

